新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目
竣工环境保护验收意见

2026年3月1日新乡航空工业（集团）有限公司根据航空机载关键设备升级工程项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：河南省新乡市建设中路168号

建设性质：改建
产品、规模：航空附件若干件/年

（二）建设过程及环保审批情况

《新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目环境影响报告表》由河南蓝天环境工程有限公司于2024年6月编制完成，于2024年7月3日由新乡市生态环境局牧野分局以新环牧表审[2024]005号文进行批复。

（三）投资情况

项目实际总投资19500万元，其中环保投资100万元，占比约为0.51%。

（四）验收范围

本次验收对《新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目》进行验收，主要为航空机载关键设备的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况

本项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺均与环评及批复基本一致；本项目涉及试验废气的油类试验设备位置调整（均放置于101厂房）试验废气依托101厂房现有废气治理设施处理排放，1205厂房不再涉及试验废气；本项目不再上喷丸设备及激光清洗设备，故不再产生喷丸废气及激光清洗废气。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不存在重大变动。
三、环境保护设施落实情况
（1）废气
本项目废气主要为油类试验设备产生的非甲烷总烃。试验废气经集气罩收集后依托现有1套活性炭吸/脱附+催化燃烧装置处理，尾气依托现有1根15m排气筒排放（DA025）。
（2）噪声

项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。
（3）固废

本项目营运期产生的危险废物为装配产生的废液压油，试验、机加工过程产生的废矿物油，废气治理设施产生的废活性炭及废催化剂。
目前企业实际建设危废贮存库7间（198m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况

根据《新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：

废气

根据验收检测数据可知，DA025出口的非甲烷总烃最大排放浓度为2.15mg/m3，最大排放速率为0.0273kg/h，能够满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。

下风向无组织非甲烷总烃最大浓度为0.76mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）工业企业边界2.0mg/m3的要求。
2、噪声

验收检测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：52-57dB（A），夜间噪声值为42-46dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。
3、固废

本项目危险废物主要为废液压油、废矿物油、废活性炭、废催化剂，现有危废贮存库7座（共198m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。

5、总量

验收监测期间本项目与现有工程同时运行，有组织废气检测结果仅进行达标分析，不再进行总量指标分析。
五、工程建设对环境的影响
本项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。
六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。
七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

[image: image1.jpg]HTH Say9zot

Y A B ok

ﬁ wwm.w 1.7 1 O S B I NS
| !
Mﬁw k4
*T A ET [ 7 0 T T Y B I T Ty
«s ) ‘ | T E
B | HREET | BV (5 KL il
| (Y )
 aw | g Tk & T

H AW T R
H Y T A5 R B I W 73 B (IS AN T % 4%





2

