
新乡航空工业（集团）有限公司

航空机载关键设备升级工程项目
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡航空工业（集团）有限公司

编制单位：河南蓝天环境工程有限公司
2026年3月

建设单位法人代表:
           （签字）

编制单位法人代表:
            （签字）
项 目 负 责人：       

填表人：          
	建设单位：新乡航空工业（集团）有限公司
	编制单位：河南蓝天环境工程有限公司

	传真:         /
	传真:       /

	邮编:    453000
	邮编:    453000

	地址：河南省新乡市建设中路168号
	地址：河南省新乡市红旗区洪门镇金穗大道与新二街交叉口东北角迎宾大厦（靖业跨境贸易大厦）第38层02


表一
	建设项目名称
	航空机载关键设备升级工程项目

	建设单位名称
	新乡航空工业（集团）有限公司

	建设项目性质
	新建  (改扩建  技改  迁建

	建设地点
	河南省新乡市建设中路168号

	主要产品名称
	航空附件（新航集团属于军工企业，厂内航空附件产品的具体名称及产能均涉密，本项目仅以航空附件命名）

	设计生产能力
	航空附件若干件/年

	实际生产能力
	航空附件若干件/年

	建设项目

环评时间
	2024.06
	开工建设时间
	2024.7-2025.12

	调试时间
	2025.12.6-2026.2.10
	验收现场检测时间
	2026.2.9-2026.2.10

	环评报告表

审批部门
	新乡市生态环境局牧野分局
	环评报告表

编制单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	新乡航空工业（集团）有限公司
	环保设施施工单位
	新乡航空工业（集团）有限公司

	投资总概算
	19500万元
	环保投资总概算
	200万元
	比例
	1.03%

	实际总概算
	19500万元
	实际环保投资
	100万元
	比例
	0.51%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《河南省建设项目环境保护条例》；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

10.《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；
11.《新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.07；
12.关于《新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目环境影响报告表》的批复（新环牧表审[2024]005号），新乡市生态环境局牧野分局，2024.07.03；

13.《新乡航空工业（集团）有限公司****生产能力建设项目、航空机载关键设备升级工程项目竣工环保验收检测报告》，河南嘉昱环保技术有限公司，2026.02.27，报告编号：HNJY26T010702；
14.排污单位名称：新乡航空工业（集团）有限公司（建设路厂区）；排污许可证编号：914107117708545471010S；排污许可证有效期：2025年12月05日至2030年12月04日。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气

表1          废气污染物执行标准限值

污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级

颗粒物

有组织（15m高排气筒）

最高允许排放浓度

120mg/m3
最高允许排放速率

3.5kg/h

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
非甲烷总烃

有组织

最高允许排放浓度

120mg/m3
最高允许排放速率

10kg/h（15m高排气筒）

周界外浓度最高点

4.0mg/m3
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

颗粒物

有组织排放口
10mg/m3
无组织（厂界）
0.5mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）

非甲烷总烃

附件1：其他行业
80mg/m3
附件2：工业企业边界-其他企业

2.0mg/m3
2、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。
表2     工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

类别

昼间

夜间
2类

60

50

3、固废

固体废物中一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。




表二
	1、地理位置

本项目位于河南省新乡市建设中路168号，依托现有厂房建设“航空机载关键设备升级工程”项目，本项目主要通过对部分工段新增高精度加工设备、升级控制系统，提高产品精度及质量，以满足军工订单的需求，同时新增部分产品试验设备，以满足产品质量的控制要求。
项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境情况及环境敏感点见图1。
[image: image1.jpg]E: ONEENX 7m; FEINX Tm: @ 2 T — LI FEE Tm: @BF RS EEX Tm; OBH = 54EEX 231m: ©
FHAERIEERE 454m; @D EF3E/NX 372m; @ T K 309m; @BHLFIERE 293m; OFF 2 T = F L X 263m; (D775 B LE
[ 385m





图1   项目厂区四周环境及环境敏感点图

2、工程建设内容：
表3                     项目基本概况一览表 

序号

项目

内容
一致性
环评及批复

实际建设

1

项目名称

航空机载关键设备升级工程项目
航空机载关键设备升级工程项目
一致
2

建设单位

新乡航空工业（集团）有限公司
新乡航空工业（集团）有限公司

一致

3

产品方案

航空附件若干件/年（本项目不新增产能）
航空附件若干件/年（本项目不新增产能）
一致

4

项目地址

河南省新乡市建设中路168号

河南省新乡市建设中路168号

一致

5

占地面积

不新增占地面积
不新增占地面积
一致

6

总投资（万元）
19500

19500

一致
7

劳动制度

三班制（每班8小时），年工作250天

三班制（每班8小时），年工作250天

一致
8
定员

不新增员工，所需员工均从现有员工中调剂
不新增员工，所需员工均从现有员工中调剂

一致

3、该项目主要组成情况见下表：
表4                      本项目组成一览表
序号

项目

建设内容

数量、规模或要求

是否与环评一致

环评批复

实际建设

1

主体工程
101厂房
1座，1层，本次使用面积500m2
1座，1层，本次使用面积500m2
一致
103厂房
1座，1层，本次使用面积500m2
1座，1层，本次使用面积500m2
一致

105厂房
1座，1层，本次使用面积50m2
1座，1层，本次使用面积50m2
一致

111厂房
1座，1层，本次使用面积200m2
1座，1层，本次使用面积200m2
一致

149厂房
1座，1层，本次使用面积10m2
1座，1层，本次使用面积10m2
一致

153厂房
1座，1层，本次使用面积100m2
1座，1层，本次使用面积100m2
一致

1202厂房
1座，1层，本次使用面积100m2
1座，1层，本次使用面积100m2
一致

1205厂房
1座，1层，本次使用面积1000m2
1座，1层，本次使用面积1000m2
一致

科研大楼
1座，1层，本次使用面积20m2
1座，1层，本次使用面积20m2
一致

3
环保工程

废气
101试验废气

集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒P27

101试验废气
集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒P27
一致
1205试验废气
集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒P28
涉及试验废气的油类试验设备位置调整，1205厂房不再涉及试验废气

不再涉及
喷丸废气
负压管道收集+设备自带除尘器+15m高排气筒P29
不再上喷丸设备，喷丸废气不再产生

不再涉及

激光清洗废气
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P30
不再上激光清洗设备，激光清洗废气不再产生

不再涉及
噪声

基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声

一致

固废

一般固废间1座（共100m2）
不再涉及一般固废

不再涉及

危废贮存库7座（共198m2）

危废贮存库7座（共198m2）
一致

4
公用工程

水

市政统一供水

市政统一供水
一致

电

市政统一供电
市政统一供电
一致

本项目涉及试验废气的油类试验设备位置调整（均放置于101厂房），故1205厂房不再涉及试验废气；本项目不再上喷丸设备及激光清洗设备，故不再产生喷丸废气及激光清洗废气。
4、工程主要设备：
表5                     本项目设备一览表

序号

设备名称

环评批复

实际建设

一致性

型号

数量（台/套）

型号

数量（台/套）

1
中压引气活门试验台
/

1

/

1
一致

2
安全阀性能试验台
/

1

/

1
一致

3
单向阀寿命试验台
/

1

/

1
一致

4
65号冷却液过滤器高低温综合试验台
/

1

/

1
一致

5
高压控制阀综合性能试验台
/

1

/

1
一致

6

液压密封性试验台
/

1

/

1
一致

7

座舱压力调节子系统试验台
/

1

/

1
一致

8

压缩机试验台
/

1

/

1
一致

9

蒸发循环子系统寿命试验台
/

1

/

1
一致

10

吊舱涡轮冷却器试验台
/

1

/

1
一致

11

振动试验台
20T
1

20T
1
一致

12

液体冷却系统试验台
/

1

/

1
一致

13

燃滑油散热器性能试验台
/

1

/

1
一致

14

冷却系统性能试验台
/

1

/

1
一致

15

全自动弹簧拉压试验机
/

2

/

2
一致

16

电动球阀静态性能试验台
/

1

/

1
一致

17

HYF-14试验台
/

1

/

1
一致

18

电动泵系统性能试验台
/

1

/

1
一致

19

快速温变环境箱
/

1

/

1
一致

20

温度-湿度-高度三综合试验箱
3m³
1

3m³
1
一致

21

液-气转换活门综合性能试验台
/

1

/

1
一致

22

液冷集成产品充液试验台
/

1

/

1
一致

23

电动压气机性能试验装置
/

1

/

1
一致

24

低温计量炉
/

1

/

1
一致

25

真空包装机
/

1

/

1
一致

26

双面研磨机
/

1

/

1
一致

27

均温板真空充注封装机
/

1

/

1
一致

28

真空干燥箱
/

1

/

1
一致

29

自动绕线机
/

1

/

1
一致

30

半自动装配工作站
/

1

/

1
一致

31

台式缝焊机
/

1

/

1
一致

32

激光打标机
/

1

/

1
一致

33

热缩机
/

1

/

1
一致

34

固化干燥箱
/

1

/

1
一致

35

X射线测厚仪
/

1

/

1
一致

36

耐压测试仪
/

1

/

1
一致

37

无油烟真空泵组
/

1

/

1
一致

38

冷水机组
/

1

/

1
一致

39

闭式冷却塔
200m3/h

3

200m3/h

3
一致

40

小型压力机
/

1

/

1
一致

41

自动化激光清洗机
/

1

/

0
减少1套

42

信号器自动化装配装置
/

1

/

1
一致

43

新月自相似式波纹加工设备
/

1

/

1
一致

44

数控自动喷丸机
/

1

/

0
减少1套
45

粗糙度测量仪
/

2

/

2
一致

46

测高仪
/

5

/

5
一致

47

中压空压机
/

1

/

1
一致

48

三坐标测量机
/

1

/

1
一致

本项目实际建设过程中减少1套喷丸设备及1套激光清洗设备。
5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表6               本项目原辅材料及资源能源消耗量

序号
原辅材料
环评批复用量

实际生产用量
一致性

1

航空润滑油

39t/a
37.44t/a
基本一致

2

RP-3航空煤油

146t/a
140.16t/a
基本一致

3

15号航空液压油

32t/a
30.72t/a
基本一致

4

65号冷却液

37t/a
35.52t/a
基本一致

5

水
360t/a
345.6t/a
基本一致

6

电
30万kW·h/a
28.8万kW·h/a
基本一致

6、本项目生产工艺流程示意图如下：
本项目依托现有生产厂房新增装配及检测、试验设备，用于座舱压力调节子系统、蒸发循环制冷子系统等产品及泵类等零部件的生产、装配调试及检测、试验环节。

新航集团航空机载系统及零部件产品种类较多、规格不一，各零部件和配套的外购部件装配调试后进行检测、试验，经检验合格后，即可入库。实际建设的工艺流程及产污环节与环评基本一致。
（1）装配生产线

[image: image2.png]SN

]

s BE

» wE. EE

rE

= R

[

ARRFRTF

» ST





注：G：废气；S：固废；N：噪声
图2  装配生产线生产工艺及产污环节图
工艺流程详细说明如下：

本项目新增双面研磨机将部分构件进行研磨抛光，研磨过程加入研磨油进行研磨，该过程会产生废矿物油；新增小型压力机对构件进行装配，压力机定期更换液压油，会产生废液压油；新增台式缝焊机用于装配工段，可提高军事元器件的封装气密性，满足产品高精指标的生产要求该工艺属于一种低温焊接技术，利用电流通过电阻时的发热原理，在被焊接零构件的被焊接部位产生高热并使其快速融化、粘结，达到元件间的焊接，该过程不使用焊材，焊接元器件体积小且数量较少，焊接烟尘产生量极小，不再定量分析；新增干燥箱（电加热）对完成气密性试验的工件进行烘干，去除试验过程中工件上沾染水分，该过程不会产生烘干废气；新增打标机对工件进行打标。
（2）试验中心线

[image: image3.png]EEERS

| EEZREHE

| ARBBRIF

>

R





注：G：废气；S：固废；N：噪声
图3  试验工艺及产污环节图
产品转入试验中心管理室接收分发后使用各类试验台进行气密性、耐高温性等机械性能试验，试验结束管理室接收并转出至装配生产线。

本项目涉及使用性能试验台、寿命试验台等进行试验验证条件下的试验，根据产品需要进行不同种类试验，试验合格后进行后续加工。

本项目新增试验设备包括65号冷却液过滤器高低温综合试验台、冷却系统性能试验台、液冷集成产品充液试验台等，试验过程采用65号冷却液作为试验介质，冷却液在试验台系统内密闭循环流动，无需定期更换；

另外，本次新增试验设备包括中压引气活门试验台、安全阀性能试验台、单向阀寿命试验台、高压控制阀综合性能试验台、液压密封性试验台、燃滑油散热器性能试验台、电动球阀静态性能试验台、HYF-14试验台、电动泵系统性能试验台、液-气转换活门综合性能试验台等，试验过程采用航空煤油、航空液压油作为试验介质，这些油类物质在使用时加至试验台油箱内，通过管道输送至试验台系统内，试验过程油箱及各管路均为封闭状态，试验介质在系统内循环流动，正常工况下不会出现油类滴漏情况，仅在对试验工件进行装卸时管路及试验件内腔里的残留的少量试验用油会滴落到装卸作业区的收集槽内，产生挥发性有机废气。

综上所述，此过程会有废矿物油、试验有机废气和设备运行噪声产生。
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。

表7                  项目营运期产污环节一览表
污染因素

产污环节

污染物

防治措施

环评批复

实际建设

废气

101试验
非甲烷总烃
新建集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒P27

集气罩+依托现有废气治理设施（活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA025）

1205试验

非甲烷总烃

集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒P28

不再产生

喷丸

颗粒物

密闭运行+设备自带除尘器+15m高排气筒P29

不再产生

激光清洗

颗粒物
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P30

不再产生

噪声

机械设备运行等

噪声
基础减振、密闭隔声等

基础减振、密闭隔声等

固废

装配
废液压油

依托厂区现有危废贮存库暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置
依托厂区现有危废贮存库暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置

试验、机加工

废矿物油
废气处理

废活性炭

废气处理

废催化剂

废气处理设施

收集粉尘

依托厂区现有一般固废暂存间，定期外售

不再产生

本项目涉及试验废气的油类试验设备位置调整（均放置于101厂房），故1205厂房不再涉及试验废气；本项目不再上喷丸设备及激光清洗设备，故不再产生喷丸废气及激光清洗废气；101厂房试验废气依托现有1套活性炭吸/脱附+催化燃烧装置处理，尾气依托现有1根15m排气筒排放（DA025）。



表三

	主要污染源、污染物处理和排放
1、废气

本项目废气主要为油类试验设备产生的非甲烷总烃。试验废气经集气罩收集后依托现有1套活性炭吸/脱附+催化燃烧装置处理，尾气依托现有1根15m排气筒排放（DA025）。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4  废气治理措施
2、噪声

项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。

[image: image5.emf]达标排放

设备噪声 基础减振 、 厂房隔声


图5   噪声治理流程示意图

3、固废

本项目营运期产生的危险废物为装配产生的废液压油，试验、机加工过程产生的废矿物油，废气治理设施产生的废活性炭及废催化剂。
目前企业实际建设危废贮存库7间（198m2），符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图6   固废处置流程示意图
4、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表8                      项目环保治理设施一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

环评批复

实际建设

废气

101试验
非甲烷总烃
新建集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒P27

集气罩+依托现有废气治理设施（活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒DA025）
1205试验

非甲烷总烃

集气罩+活性炭吸/脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒P28

不再产生

喷丸

颗粒物

密闭运行+设备自带除尘器+15m高排气筒P29

不再产生

激光清洗

颗粒物
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒P30

不再产生

噪声

机械设备运行等

噪声

基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声

固废

装配
废液压油

依托厂区现有危废贮存库暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置
依托厂区现有危废贮存库暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置

试验、机加工

废矿物油
废气处理

废活性炭

废气处理

废催化剂

废气处理设施

收集粉尘

依托厂区现有一般固废暂存间，定期外售

不再产生

5、厂区平面布置及监测点位图
[image: image7.png]. WHTH | HRE THIR | :
u LL e
—REE |

14| Y]
12024k C
Eiﬂ% 12004 B ’K press =
1434 B
[rosixie | |
1438
S —
st
1684
12064 5
64 B -
ik [BEAT]
A : lsnn@ N ’—’ A
[T R {| J
I I )
12084
1531
1534-2 B -
=

mﬁﬂﬂh%

@E#):I.EE |

@ LB W A
@ T 4H LB A
A N5 ) AT

B AT A L2 i)

FMRAAHXT

1:2600

B





图7   本项目厂区平面布置情况及监测点位图
6、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：

表9               本项目与《通知》的对比分析
通知内容

本项目情况

对比结果
性质
1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
无变动
不属于

规模

2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
无变动
不属于
3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

地点

5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
无变动
不属于

生产工艺
6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

无变动
不属于

7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
无变动
不属于

环境保护措施

8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

试验废气经集气罩收集后依托现有1套活性炭吸/脱附+催化燃烧装置处理，尾气依托现有1根15m排气筒排放（DA025）
不属于

9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无变动

不属于

10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

无变动
不属于

11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无变动

不属于

12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于

13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无变动
不属于

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、项目环境影响报告表主要结论

航空机载关键设备升级工程符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

河南蓝天环境工程有限公司
2024年6月
2、审批部门的决定

审批意见：                                      新环牧表审[2024]005号

新乡市生态环境局牧野分局
关于《新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目环境影响报告表》的批复
新乡航空工业（集团）有限公司：
你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司编制的《新乡航空工业（集团）有限公司航空机载关键设备升级工程项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)。该项目环评审批事项已在牧野区人民政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：

一、我分局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、噪声、固废等污染物，采取相应的防治措施。

1、废气：本项目运营期产生的废气主要为试验过程中产生的挥发性有机物，喷丸、激光清洗产生的颗粒物。101厂房、1205厂房试验台设备产生的挥发性有机物通过管道收集后，分别经一套催化燃烧设施处理后通过15m高排气筒排放；喷丸和激光工序废气通过管道收集后，分别经一套袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。

2、噪声：项目高噪声设备为空压机、试验台等，采取基础减振、厂房隔声等一系列措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。

3、固废：本项目固废包含一般固废和危险废物，其中一般固废为：除尘器收集粉尘，暂存于一般固废间，定期外售。危险废物为：废液压油、废矿物油、废活性炭、废催化剂，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处置。

四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

五、建设单位应严格按照《报告表》提出的污染防治措施进行建设。

六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

七、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、防治污染措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。
新乡市生态环境局牧野分局
2024年7月3日
3、本项目落实环评批复情况

表10                本项目落实环评批复情况
新乡市生态环境局牧野分局对本项目环评批复情况

落实情况

一、我分局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、环境保护对策措施建设。

已落实

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。
已落实

三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
已落实

依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、噪声、固废等污染物，采取相应的防治措施。
1、废气：本项目运营期产生的废气主要为试验过程中产生的挥发性有机物，喷丸、激光清洗产生的颗粒物。101厂房、1205厂房试验台设备产生的挥发性有机物通过管道收集后，分别经一套催化燃烧设施处理后通过15m高排气筒排放；喷丸和激光工序废气通过管道收集后，分别经一套袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。

本项目涉及试验废气的油类试验设备位置调整（均放置于101厂房），故1205厂房不再涉及试验废气；本项目不再上喷丸设备及激光清洗设备，故不再产生喷丸废气及激光清洗废气；101厂房试验废气依托现有1套活性炭吸/脱附+催化燃烧装置处理，尾气依托现有1根15m排气筒排放（DA025）。
2、噪声：项目高噪声设备为空压机、试验台等，采取基础减振、厂房隔声等一系列措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。
已落实，结合环评批复和排污许可证要求从严执行2类标准要求
3、固废：本项目固废包含一般固废和危险废物，其中一般固废为：除尘器收集粉尘，暂存于一般固废间，定期外售。危险废物为：废液压油、废矿物油、废活性炭、废催化剂，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处置。
已落实

四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

已落实

五、建设单位应严格按照《报告表》提出的污染防治措施进行建设。

已落实

六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

已落实

七、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、防治污染措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

已落实

八、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

已落实




表五

	验收检测质量保证及质量控制：

1、分析方法、方法来源和所用仪器设备

本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：

表11             检测分析方法及检测仪器一览表
检测类别

检测因子

检测方法及编号

检测仪器及型号/编号

检出限

废气

有组织

排放

流量

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（7 排气流速、流量的测定）GB/T16157-1996及修改单

自动烟尘（气）测试仪TW-3200型

JYYQ-2-01-1

低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D型

JYYQ-2-01-9

/

非甲烷总烃
《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》

HJ 38-2017

气相色谱仪

GC9790Ⅱ

JYYQ-1-05-1

0.07

mg/m3

（以碳计）

废气无组织排放

非甲烷总烃

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

气相色谱仪GC9790Ⅱ

JYYQ-1-05-1

0.07

mg/m3

（以碳计）

噪声

厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

多功能声级计

AWA5688

JYYQ-2-04-2

JYYQ-2-04-6

/

2、质量控制措施

质量保证和质量控制严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证，具体质控要求如下：

2.1所有检测及分析仪器均经过有资质部门检定/校准，并通过确认，均在有效期内，状态正常。并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

2.2检测人员均经考核合格，并持证上岗。

2.3废气检测前、后用流量校准器对烟尘/气测试仪和大气综合采样器进行流量校准，并按照相关规定进行现场检漏，结果均合格。
2.4噪声测量前、后用声校准器对声级计进行校准，示值偏差不大于0.5dB。
2.5本项目按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。


表六

	验收检测内容：

检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。

表12                     验收检测内容一览表

检测类别

采样点位

检测项目

检测频次

废气（有组织）

101厂房-油类试验废气

（“干式过滤+活性炭吸附/

脱附-催化燃烧装置”TA025+15m高排气筒DA025）治理设施进口、出口

非甲烷总烃

连续检测2周期，每周期检测3次

废气（无组织）
厂界外上风向1个参照点，下风向3个监控点
非甲烷总烃
连续检测2周期，每周期检测4次

噪声

东、南、西、北厂界外1米

噪声

连续检测2天，

每天昼间、夜间各检测1次




表七

	验收检测期间生产工况记录：

验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表13                    验收期间工况负荷表
检测时间

产品名称
设计生产规模

实际生产规模

运行负荷（%）

2026.02.9
航空附件

若干件/年

若干件/年

95%

2026.02.10

若干件/年

95%

备注：生产负荷由新乡航空工业（集团）有限公司提供。
由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，本项目生产负荷为95%。

	验收检测结果

一、环境保护设施调试效果

1、废气检测结果与评价
（1）有组织废气
表14                有组织废气检测结果
采样日期

采样点位

（建设路厂区）

采样频次

标干流量

（Nm3/h）

非甲烷总烃（以碳计）

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

2026.02.09

101厂房-油类试验废气

（“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA025+15m高排气筒DA025）治理设施进口

1

1.12×104
25.7
0.288
2

1.21×104
25.4
0.307
3

1.21×104
25.3
0.306
均值

1.18×104
25.5
0.301
101厂房-油类试验废气

（“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA025+15m高排气筒DA025）治理设施出口
1

1.20×104
2.14
0.0257
2

1.29×104
2.08
0.0268
3

1.27×104
2.15
0.0273
均值

1.25×104
2.12
0.0265
2026.02.10

101厂房-油类试验废气

（“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA025+15m高排气筒DA025）治理设施进口
1

1.08×104
23.1
0.249
2

1.15×104
22.5
0.259
3

1.10×104
22.1
0.243
均值

1.11×104
22.6
0.251
101厂房-油类试验废气（“干式过滤+活性炭吸附/脱附-催化燃烧装置”TA025+15m高排气筒DA025）治理设施出口

1

1.17×104
1.94
0.0227
2

1.21×104
2.03
0.0246
3

1.20×104
1.85
0.0222
均值

1.19×104
1.94
0.0231
根据检测报告，DA025出口的非甲烷总烃最大排放浓度为2.15mg/m3，最大排放速率为0.0273kg/h，能够满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。
（2）无组织废气

表15                 无组织废气检测结果
采样日期

采样频次

检测点位

（建设路厂区）

检测结果

气象参数

非甲烷总烃（mg/m3）

（以碳计）

2026.02.09

第1次

厂界上风向1#

0.59

天气：阴
气温（℃）：8.1

气压（kPa）：101.2

风速（m/s）：1.2
风向：SW

厂界下风向2#

0.70

厂界下风向3#

0.71

厂界下风向4#

0.73

2026.02.09

第2次

厂界上风向1#

0.57

天气：阴
气温（℃）：8.7
气压（kPa）：101.1
风速（m/s）：1.4

风向：SW

厂界下风向2#

0.74

厂界下风向3#

0.73

厂界下风向4#

0.72

2026.02.09

第3次

厂界上风向1#

0.61

天气：阴
气温（℃）：9.3

气压（kPa）：101.0

风速（m/s）：1.3
风向：SW

厂界下风向2#

0.72

厂界下风向3#

0.69

厂界下风向4#

0.68

2026.02.09

第4次

厂界上风向1#

0.63

天气：阴

气温（℃）：9.6

气压（kPa）：101.0

风速（m/s）：1.4
风向：SW

厂界下风向2#

0.72

厂界下风向3#

0.71

厂界下风向4#

0.69

2026.02.10

第1次

厂界上风向1#

0.61

天气：晴
气温（℃）：11.5

气压（kPa）：100.8

风速（m/s）：1.5
风向：SW

厂界下风向2#

0.76

厂界下风向3#

0.70

厂界下风向4#

0.69

2026.02.10

第2次

厂界上风向1#

0.60

天气：晴
气温（℃）：12.3

气压（kPa）：100.8
风速（m/s）：1.4
风向：SW

厂界下风向2#

0.73

厂界下风向3#

0.67

厂界下风向4#

0.76

2026.02.10

第3次

厂界上风向1#

0.58

天气：晴
气温（℃）：13.6

气压（kPa）：100.7

风速（m/s）：1.4
风向：SW

厂界下风向2#

0.72

厂界下风向3#

0.69

厂界下风向4#

0.73

2026.02.10

第4次

厂界上风向1#

0.60

天气：晴

气温（℃）：14.1

气压（kPa）：100.6

风速（m/s）：1.2

风向：SW
厂界下风向2#

0.72

厂界下风向3#

0.70

厂界下风向4#

0.73

由上表检测数据可知，下风向无组织非甲烷总烃最大浓度为0.76mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）工业企业边界2.0mg/m3的要求。

2、噪声检测结果与评价
表16                   噪声检测结果              单位：dB(A)
检测日期

检测时段

东厂界

南厂界
西厂界
北厂界
2026.02.09
昼间

55
57
53
54
夜间

45
46
42

44
2026.02.10
昼间

54
56
52
54
夜间

45
45
43
45
由检测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：52-57dB（A），夜间噪声值为42-46dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。

3、总量控制指标

本项目验收监测期间本项目与现有工程同时运行，有组织废气检测结果仅进行达标分析，不再进行总量指标分析。



	二、环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表17            本项目与暂行办法第八条对比分析      

内容
本项目情况
对比结果
未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
相符

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。

相符

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。

根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

不涉及

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。

不涉及

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目已办理排污许可登记。

相符

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目不涉及分期建设，符合验收条件。

相符

建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。

不涉及

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。

不涉及

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。

不涉及




表八

	验收检测结论：

1、环境保护设施验收结论

①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。

③验收检测期间，DA025出口的非甲烷总烃最大排放浓度为2.15mg/m3，最大排放速率为0.0273kg/h，能够满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放浓度120mg/m3、排放速率10kg/h（15m高排气筒）的限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1其他行业非甲烷总烃80mg/m3和去除效率≥70%的限值要求。

下风向无组织非甲烷总烃最大浓度为0.76mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）工业企业边界2.0mg/m3的要求。
④验收检测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：52-57dB（A），夜间噪声值为42-46dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。

⑤本项目危险废物主要为废液压油、废矿物油、废活性炭、废催化剂，现有危废贮存库7座（共198m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。

⑥验收监测期间本项目与现有工程同时运行，有组织废气检测结果仅进行达标分析，不再进行总量指标分析。
2、环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：新乡航空工业（集团）有限公司                   填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	航空机载关键设备升级工程项目
	项目代码
	2303-410711-04-02-367195
	建设地点
	河南省新乡市建设中路168号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3741飞机制造
	建设性质
	□新建（迁建）  ☑改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 113°52′25.527″

N 35°19′31.593″

	
	设计生产能力
	航空附件若干件/年
	实际生产能力
	航空附件若干件/年
	环评单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局牧野分局
	审批文号
	新环牧表审[2024]005号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2024.07
	竣工日期
	2025.12
	排污许可申领时间
	2025.12.5

	
	环保设施设计单位
	新乡航空工业（集团）有限公司
	环保设施施工单位
	新乡航空工业（集团）有限公司
	本工程排污许可登记编号
	914107117708545471010S

	
	验收单位
	河南蓝天环境工程有限公司
	环保设施检测单位
	河南嘉昱环保技术有限公司 
	验收检测时工况
	95%

	
	投资总概算（万元）
	19500
	环保投资总概算(万元)
	200
	所占比例（%）
	1.03

	
	实际总投资
	19500
	实际环保投资(万元)
	100
	所占比例（%）
	0.51

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	15
	固体废物治理(万元)
	15
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	50

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	250天

	运营单位
	新乡航空工业（集团）有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	914107117708545471
	验收时间
	2025年12月-2026年3月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	17.13398
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.70025
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.51594
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物(非甲烷总烃)
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	4.0309
	/
	/


试验废气





活性炭吸/脱附+催化燃烧装置





15m排气筒DA025





废液压油





危废贮存库





定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置





废矿物油





废活性炭





废催化剂









_1234567890.vsd
�

达标排放�

设备噪声�

基础减振、厂房隔声



