
河南鑫旺达电源科技有限公司
年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目（二期）
竣工环境保护验收监测报告
建设单位：    河南鑫旺达电源科技有限公司      
编制单位：    河南鑫旺达电源科技有限公司        

2026年5月

建设单位法人代表:
            （签字）
编制单位法人代表:
            （签字）
项 目 负 责人:    李珊珊
填表人：     李珊珊
建设单位: 河南鑫旺达电源科技有限公司   编制单位: 河南鑫旺达电源科技有限公司
（盖章）                                 （盖章）
电话:13781985613                    电话:13781985613
传真:   /                            传真: /

邮编:  453011                        邮编: 453011
地址:  新乡市凤泉区产业集聚区内       地址: 新乡市凤泉区产业集聚区内
目录

11、项目概况


22、验收依据


43、项目建设情况


43.1 地理位置及平面布置


53.2建设内容


143.3产品方案


143.4 主要原辅材料及燃料


153.5 物料平衡


173.6生产工艺


193.6产污环节


203.7项目变动情况


274、环境保护设施


274.1 污染物治理/处置设施


294.2其他环境保护措施


304.3环保设施投资及“三同时”落实情况


335、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定


335.1环境影响报告书主要结论与建议


355.2审批部门审批决定


376、验收执行标准


387、验收监测内容


387.1废气


387.2废水


387.3噪声


408、质量保证及质量控制


408.1监测分析方法及监测仪器


408.2质量保证和质量控制


429、验收监测结果


429.1生产工况


429.2环境保护设施调试运行效果


5010、验收监测结论


5010.1环境保护设施调试效果


5210.2环境管理检查结论


5210.3总结论


5311、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表




1、项目概况

河南鑫旺达电源科技有限公司位于新乡市凤泉区产业集聚区内，生产锂离子动力二次电池。项目总投资30000万元，租用产业集聚区内标准化生产厂房建设“年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目”。
《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目环境影响报告书》于2016年11月由济源蓝天科技有限责任公司编制完成，2017年5月18日，新乡市环境保护局以新环书审[2017]21号文对该项目环评报告书进行了批复。根据项目环评，项目设计分二期建设，每期生产能力均为0.6亿安时/年。该项目一期于2017年6月10日开工建设，2019年4月12日一期项目竣工，2019年9月5日完成一期验收。现二期项目2025年10月20日开工建设，2026年1月7日二期项目竣工，并于2026年2月13日进行了排污许可证重新申请，排污许可证编号：91410704MA3XGYC84E001Q，有效期限：2026年02月13日至2031年02月12日。项目于2026年2月18日开始调试，2026年2月20日，我公司组织技术人员及相关负责人对该项目进行了现场勘察，验收工作启动，验收范围包括：（1）建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况；（2）项目实际建设规模情况；（3）项目厂址位置情况；（4）项目平面布置情况；（5）项目生产工艺、生产设备情况；（6）项目原辅材料情况；（7）环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况；（8）固废处理处置情况等。
我公司组织人员进行了现场勘查，收集并查阅了相关技术资料，于2026年2月21日编制了验收监测方案，并委托郑州市中天云测检测技术有限公司进行了现场监测。依据相关技术规范，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。
本项目二期工程实际建设对一期工程已验收设备进行了升级改造和整合利用，同时新增了部分生产设备以满足二期工程的生产需求，二期工程建成后即可满足全厂年产1.2亿安时锂离子动力二次电池的生产能力。因此本次验收将对全厂范围进行分析验收，并涵盖一期工程的验收内容。
2、验收依据

1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；
3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；
4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；
5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；
6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；
7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）
8.《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）
9.《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

10.《排污许可证申请与核发技术规范  电池工业》（HJ 967-2018）；
11.《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204-2021）；

12.《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；
13.《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目环境影响报告表》，济源蓝天科技有限责任公司，2016.11；

14.《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目环境影响报告表》的审批意见（新环书审[2017]21号），新乡市环境保护局，2017.5.18；

15.《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》2019.9.5；

16.《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目验收监测报告》，郑州市中天云测检测技术有限公司，报告编号：ZTJC260300，2026.03.11；
16.河南鑫旺达电源科技有限公司排污许可证（91410704MA3XGYC84E001Q）。
3、项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

3.1.1 地理位置

河南鑫旺达电源科技有限公司位于新乡市凤泉区产业集聚区，厂区四周环境现状：西侧临顺安路，隔路为农田，北侧为天茂循环能源，东侧为富益精密机械、华润(新乡)医药有限公司仓库，南侧魏凤泉区产业集聚区B区。距项目地较近的敏感点为东北670m处的东张门村。周围环境示意图如下：

[image: image1.emf]东张门村

670m


图3-1   项目周围环境及敏感点示意图
3.1.2 平面布置

本项目位于新乡市凤泉区产业集聚区，生产经营场所中心坐标为东经113.872673°、北纬35.382715°，本次二期工程完成后全厂总平面布置、主要污染源排放口位置、雨污水走向及噪声、废气、废水监测点位如下图所示。

[image: image2.emf]老

化

房

分容

包装

成品库

老化

房

正极对

辊

涂布车间 配料正极

配料负

极

仓库

负极对

辊

会议

室

办公室

危废间

固

废

间

污

水

处

理

站

图例：

化粪池

污水处理站

雨水排口

固废间

化粪

池

有组织检测点位

噪声检测点位

生活污水检测点位

无组织检测点位（依

据监测当天风向布设

无组织监测点位）

危废间

雨水排口


图3-2  厂区总平面布置图

3.2建设内容

3.2.1项目基本概况

本项目基本概况与环评一致性分析分别表3-1。
表3-1             本项目基本概况一览表
	序号
	项目
	环评及批复内容
	一期已验收内容
	实际建设内容（全厂）
	一致性

	1
	建设单位
	河南鑫旺达电源科技有限公司
	河南鑫旺达电源科技有限公司
	河南鑫旺达电源科技有限公司
	一致

	2
	项目名称
	年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目
	年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目（一期）
	年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目
	一致

	3
	产品方案
	锂离子电池：1.2亿安时/年
	锂离子电池：0.6亿安时/年
	锂离子电池：1.2亿安时/年
	一致

	4
	项目地址
	凤泉区产业集聚区
	凤泉区产业集聚区
	凤泉区产业集聚区
	一致

	5
	总投资（万元）
	30000
	15000
	30000
	一致

	6
	劳动制度
	年工作300天；两班制；每班12小时
	年工作300天；两班制；每班12小时
	年工作300天；两班制；每班12小时
	一致

	7
	定员
	200名
	100
	200名
	一致


本项目建设内容与环评一致性分析见表3-2。
表3-2                                       项目组成情况
	序号
	工程名称
	主要工程内容
	环评及批复内容
	一期项目验收建设内容
	二期建成后全厂实际建设内容
	一致性

	1
	主体工程
	综合生产车间
	生产车间三座，5000m2/座
	生产车间三座，5000m2/座
	生产车间两座，5000m2/座
	符合实际生产用地需求

	2
	辅助工程
	办公用房
	办公楼1座，5000m2
	办公楼1座，5000m2
	置于生产车间内
	

	3
	环保
工程
	废气治理设施
	配料粉尘
	滤筒除尘器+15m排气筒
	滤筒除尘器+15m排气筒
	袋式除尘器+15m排气筒
	根据现有技术规范及环保要求，废气需配套可行治理措施后排放，满足要求

	
	
	
	NMP废气
	冷凝回收装置+活性炭吸附+15m排气筒
	冷凝回收装置+活性炭吸附+15m排气筒
	NMP回收装置（三级喷淋塔）
	15m排气筒
	

	
	
	
	注液工序废气
	15m排气筒
	UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒
	两级活性炭吸附装置 
	
	

	
	
	废水治理设施
	生产废水
	“混凝沉淀池+陶瓷膜过滤”处理后回用于车间地面清洗不外排；
	“混凝沉淀池+陶瓷膜过滤”处理后回用于车间地面清洗不外排；
	“混凝沉淀池+陶瓷膜过滤”处理后回用于车间地面清洗不外排；
	一致

	
	
	
	生活污水
	前期经化粪池+调节池+A/O一体化生物膜反应器处理后排入产业集聚区现有污水管网内，经管网排河，待具备入污水处理厂处理条件后，经管网入污水处理厂处理
	“化粪池+调节池+A/O一体化生物膜反应器”处理后排入园区管网，经管网进入小尚庄污水处理厂处理
	“化粪池+调节池+A/O一体化生物膜反应器”处理后排入园区管网，经管网进入小尚庄污水处理厂处理
	

	
	
	噪声治理设施
	减振、隔音、距离衰减
	减振、隔音、距离衰减
	减振、隔音、距离衰减
	一致

	
	
	固废治理设施
	危废贮存库（10m2）
	危废贮存库（30m2）
	危废贮存库（20m2）
	满足要求

	
	
	
	固废暂存间（50m2）
	固废暂存间（13m2）
	固废暂存间（20m2）
	


1、主体工程车间变动：在实际运行过程中，随着设备的升级改造，设备数量逐渐减少，占地面积也相应缩减，现有车间可满足全厂生产需求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其地点要求为：“5、重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。本项目用地面积减少，仍在原批复厂界范围内，减少车间均为辅助生产设备车间，不涉及主要生产工序。主要生产车间未发生变动，环境防护距离范围未发生变化且不涉及敏感点，不属于重大变动。
2、废气治理设施及配套排气筒数量变动：根据现有技术规范及当地环保要求，废气配套可行治理措施后排放，满足要求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。”的属于重大变动。本项目治理设施相较环评批复的措施均有所优化，不属于重大变动。
NMP废气经及NMP回收装置（三级喷淋塔）处理、注液废气经两级活性炭吸附装置处理，该治污设施均优于环评设计，处理后经同一根15m排气筒排放。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）第10条：“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据《排污许可证申请与核发技术规范  电池工业》（HJ967—2018），本项目减少排气筒属于一般排放口，该变动情况不属于重大变动。
3、固废间、危废间面积变动：本项目通过合理调整用地面积，可有效满足固体废物暂存的实际需求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。”的属于重大变动。本项目仅用地面积发生改变，不属于重大变动。
3.2.3主要生产设备

项目主要生产设备见下表。
表3-3                                   项目设备一览表
	工序名称
	设备名称
	环评批复型号
	环评批复
	一期已验收设备
	型号
	二期建成后全厂实际设备
	备注

	
	
	
	一期（数量/台）
	二期（数量/台）
	全厂（数量/台）
	数量/台
	
	数量/台
	

	配料
	涡轮分散搅拌机
	XWF300LM
	2
	2
	4
	2
	XWF300LM
	4
	一致

	
	涡轮分散搅拌机
	/
	/
	/
	/
	/
	XWF200LM
	1
	增加一台

	
	周转桶
	ZZTS300L
	2
	2
	4
	2
	ZZTS300L
	4
	一致

	
	提升机
	TSJ300L
	2
	2
	4
	2
	TSJ300L
	4
	一致

	
	冷却塔
	30t
	2
	2
	4
	2
	30t
	4
	一致

	
	投料站
	TLZ160L
	2
	2
	4
	2
	/
	/
	不再使用

	
	真空上料机
	SH320
	2
	2
	4
	2
	/
	/
	不再使用

	
	干粉烤箱
	/
	/
	/
	/
	/
	ZRJX-L110F
	1
	增加一台

	涂布
	全自动涂布机
	XTB3-600F+
	2
	2
	4
	2
	DYG-132PJ-750-36M
	2
	减少2台，型号变动

	
	自动除铁上浆装置
	YCGSJ-D9
	2
	2
	4
	2
	YCGSJ-D9
	4
	一致

	
	NMP回收系统
	XGI-3-4-5000
	1
	1
	2
	1
	XGI-3-4-5000
	1
	减少1套

	制片
	自动制片机
	ZP130Y-Q2
	8
	8
	16
	9
	ZP130Y-Q2
	9
	减少5台，型号变动

	
	
	
	
	
	
	
	LH-P60
	2
	

	
	对辊机（电池极片轧机）
	LDHY600-N70X
	8
	8
	16
	2
	LDHY600-N70X
	2
	减少14台 

	
	分条机
	FT-750
	8
	8
	16
	2
	FT-750
	2
	减少14台 

	
	真空保存箱
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6
	增加6台

	
	自动真空烤箱
	XKX8-244C（II）
	2
	2
	4
	4
	ZRJX-410E
	3
	增加3台，型号变动

	
	
	
	
	
	
	
	XKX8-244C(II)
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	ZRDK-310-E
	2
	

	装配
	全自动卷绕机
	LWC-18/65-R
	3
	3
	6
	6
	LWC-18/65-R
	6
	一致

	
	超声波点焊机
	/
	32
	32
	64
	0
	/
	0
	不再建设

	
	点焊机
	/
	32
	32
	64
	2
	/
	0
	

	
	滚槽机
	/
	16
	16
	32
	/
	/
	0
	

	
	装配一体机
	/
	/
	/
	/
	/
	18型
	4
	新增4台，包含电焊、滚槽工序

	
	入壳机
	/
	/
	/
	/
	/
	18型
	3
	新增3台

	
	真空保存箱
	/
	32
	32
	64
	/
	/
	3
	减少61台

	注液
	自动注液线
	FZ-8
	1
	1
	2
	1
	FZ-18、FZ-21
	2
	型号变动

	
	激光焊接机
	UW-302AC
	2
	2
	4
	2
	/
	/
	不再建设

	
	封口机
	ZTFKJ-3000
	2
	2
	4
	2
	/
	/
	不再建设

	
	除湿机组
	YM-ZX-1200
	1
	1
	2
	1
	YM-ZX-1200
	2
	一致

	
	超声波清洗机
	JZCH-1024
	1
	1
	2
	1
	JZCH-1024
	1
	减少1台

	
	自动清洗机
	/
	/
	/
	/
	/
	18型、21型
	2
	增加2台

	
	对开门自动真空烤箱
	XKX8-232（III）
	6
	6
	12
	1
	XN-GSP-320
	12
	型号变动

	化成分容
	分容柜
	MP-80
	60
	60
	120
	60
	MP-80
	82
	减少38台

	包装
	自动包套机
	YTF14500-A
	1
	1
	2
	1
	
	2
	一致

	
	打包机
	/
	1
	1
	2
	1
	
	2
	一致

	
	喷码机
	EC-JET300
	1
	1
	2
	1
	
	2
	一致

	
	振动台
	/
	1
	1
	2
	1
	
	1
	减少1台

	
	分选机
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	增加1台

	气站
	空气压缩机
	ZLS-75
	1
	1
	2
	1
	ZLS-75
	2
	一致

	
	空气存储罐
	2立方
	4
	4
	8
	4
	2立方
	8
	

	
	真空泵
	2X-70B-5.5
	1
	1
	2
	1
	2X-70B-5.5
	2
	

	
	冷干机
	/
	1
	1
	2
	1
	/
	2
	

	
	制氮机
	AIR-20
	1
	1
	2
	1
	AIR-20
	2
	


①配料工序：在实际生产过程中，正极材料镍钴锰酸锂需通过干粉烤箱去除水分，以降低原料含水率。增加1台干粉烤箱，专门用于正极材料镍钴锰酸锂的烘干处理。

负极配料工艺中需加入去离子水，并采用负压混料搅拌方式。当前负极配料工序效率较低，通过增设1台涡轮分散搅拌机，以缩短负极配料混料工序的作业时间。

在实际生产过程中，原料种类较多导致传统L型投料站、真空上料机的上料方式存在生产连续性不佳等问题，并造成批次间交叉污染，长期使用还会引起粉体分层和团聚现象。因此本项目不再使用该投料方式，对涡轮分散搅拌机进行设备密闭，在密闭间内进行负压投料。

②涂布：本项目引进先进涂布设备，自动化程度高，单台设备产能较原有涂布机提升100%；配置2台新型涂布机，可达到年产1.2亿只的生产能力。
全厂2条涂布生产线，负极涂布仅产生水蒸气，不涉及有机废气，正极涂布产生的NMP废气引入一套NMP回收系统中进行处理排放。

③制片：对生产设备配置进行优化调整，具体为：减少5台自动制片机、14台对辊机、14台分条机，新增6台真空保存箱与3台自动真空烤箱。通过设备精简与性能升级，实现了数量减少、性能提升、效率优化的效果，降低投资成本的同时提升了工艺稳定性。
④装配：淘汰原有的电焊机、超声波电焊机和滚槽机，减少61台真空保存箱，新增4台自动化程度较高的装配一体机和入壳机，以替代原有设备的生产工艺，进而满足生产需求。

⑤注液：本项目通过提升注液机自动化水平，替代原有激光焊接机、封口机设备，在满足正常生产工艺要求的同时，简化工序流程、提升生产智能化程度。优化清洗工段设备配置，新增2台自动清洗机，淘汰减少1台超声波清洗机，有效提升工件清洗效率与生产连续性，降低人工及运维成本。
⑥化成分容：基于实际生产需求，减少38台分容柜、1台振动台后现有设备满足全厂化成需求。

⑦包装增加一台分选机，对产品进行包装分选。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的（3）废水第一类污染物排放量增加的（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”的属于重大变动。本项目涂布机为决定产能的主要生产设备，其余设备均为配套生产设备。设备变动不涉及污染物排放，不会导致工艺变化，不影响正常生产，因此不属于重大变动。

3.3产品方案
本项目产品主要为锂离子动力二次电池，产品安容量分为1200mAh、1500mAh和2000mAh三个型号，全厂生产规模共计1.2亿安时，具体参数见表3-4。
表3-4                   产品参数一览表
	序号
	项目
	指标

	1
	额定容量
	1200mAh
	1500mAh
	2000mAh

	2
	额定电压
	3.7V
	3.7V
	3.7V

	3
	额定电池阻抗（1Khz，AC）
	20mΩ
	20mΩ
	20mΩ

	4
	80%放电深度循环寿命（0.5C放电电流，23℃）
	≥1600次
	≥1600次
	≥1600次

	5
	标准充电方法
	恒流（CV）
	1.1A（0.5C）to4.2V

	6
	
	恒压（CC）
	4.2Vto30mA

	7
	推荐快充
	2.2A（0.5C）to4.2V

	8
	电池重量
	30g
	35g
	45g

	9
	产量
	2500万只
	2000万只
	3000万只


3.4 主要原辅材料及燃料
本项目原辅材料消耗量见下表。
表3-5         本项目原辅材料及资源能源消耗量
	序 号
	名称
	单位
	环评批复用量（t/a）
	全厂实际用量（t/a）
	备注

	1
	镍钴锰酸锂
	吨
	696
	696
	一致

	2
	炭素粉
	吨
	42
	42
	一致

	3
	导电炭黑
	吨
	22
	22
	一致

	4
	导电剂
	吨
	14
	14
	一致

	5
	隔膜
	万m2
	570
	570
	一致

	6
	电解液
	吨
	380
	380
	一致

	7
	N-甲基吡咯烷酮（NMP）
	吨
	656.6
	656.6
	一致

	8
	聚偏氟乙烯（PVDF）
	吨
	32.8
	32.8
	一致

	9
	丁苯橡胶
	吨
	39.6
	39.6
	一致

	10
	羧甲基纤维素钠（CMC）
	吨
	13
	13
	一致

	11
	铜箔
	吨
	230
	230
	一致

	12
	铝箔
	吨
	110
	110
	一致

	13
	钢壳
	万只
	15000
	15000
	一致

	14
	铝带
	吨
	1.8
	1.8
	一致

	15
	镍带
	吨
	7.8
	7.8
	一致

	16
	胶纸
	万m2
	1950
	1950
	一致

	17
	绝缘垫片
	万个
	15000
	15000
	一致

	18
	不干胶垫
	万个
	7500
	0
	不再使用

	19
	盖帽
	万个
	15000
	15000
	一致

	20
	去离子水
	t/a
	/
	1000
	新增


实际生产中负极混料工序需增加去离子水进行混配搅拌，原环评遗漏该原辅材料用量，本次对该原辅材料使用量进行补充（去离子水均为外购）。该原料在后续涂布及干燥工段全部蒸发为水蒸气，该辅料增加不影响产能，不涉及产污。
设备自动化程度的提高，不再需要不干胶垫进行粘连，直接通过装配一体机进行焊接。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的（3）废水第一类污染物排放量增加的（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”的属于重大变动。本项目原辅材料的变动不涉及污染物排放，不会导致工艺变化，不影响正常生产，因此不属于重大变动。
3.5 水平衡
原环评批复与全厂实际建设水平衡用水排水环节无变动，仅水量发生变动。实际二期工程建成后全厂水平衡情况见下图：
[image: image3.png]L

= NMP U REAHK |—

@t 35
0O

2ol gtk

3.1 N
WL |25 0 g0 (B RS — 5K

HitEK 6.3

L0 [ e |0l mmvesmene |03

02 0.33

e R





图3-2 本项目二期工程建成后全厂水平衡图（t/d）
3.6生产工艺
本项目生产工艺与环评批复工艺无变动，锂电池生产工艺流程图见下图：
[image: image4.png]AHIEEIE i%fl ; ;?MQ [SYCN

E=

| RAE





（1）混料工序 

a、正极混料：将正极材料镍钴锰酸锂、导电炭黑、导电剂、正极粘结剂溶剂氮甲基吡咯烷酮（NMP）依次投入真空搅拌机（正极混料专用），常温密闭状态下进行真空混料（混料时原料会释放热量，因此混料机需用循环冷却水冷却，企业配套冷却站对循环水冷却）。
b、负极混料：与正极混料过程类似。将碳素粉与导电炭黑、负极粘结剂、羧甲基纤维素钠依次投入真空搅拌机（负极混料专用），常温密闭状态下进行混料。
正、负极混料均在相对密闭的车间内进行，投料粉尘经袋式除尘器治理后经15m排气筒排放。
（2）涂布工序
搅拌好的浆料通过中转料筒由自动上料机送至全自动涂布机，通过全自动涂布机将正、负极浆料分别均匀地涂在铝箔（正极）和铜箔（负极）上，涂布机为自动间隙，匀速涂布；涂布后对其进行烘干（烘干所用热量由电加热提供），正极材料烘干时会有含NMP溶剂的废气挥发释放，挥发的NMP废气经NMP回收装置进行回收，回收得到的NMP（S1）由厂家回收。
（3）制片工序
烘干后的极卷依次经自动压辊机进行压片、再经自动分切机切片后得到正、负极片，切片过程中产生的正、负极片边角料（S2）拟收集后出售。在正极极片的一端焊上铝带，负极极片的一端焊上镍带，并在极耳上包上绝缘胶带。
（4）卷绕烘干工序
全半自动卷绕机将焊接好的正极片、负极片叠放在一起卷绕成一个圆柱形裸电芯，正负极极片间加绝缘隔膜。制作好的电芯放入钢壳，将电芯的负极极耳点在钢壳底部，用装配一体机进行滚槽、电焊焊接，再置于烘箱在85℃真空条件下干燥24h，以去除电芯中的痕量水分。烘干完成后再向烘箱内通入氮气进行保护。
（5）真空注液工序
真空注液是使用真空注液线为电池注入电解液，注液后自动进行封口，注液过程从电解液容器开口到电池注液封口的整个生产过程均在干燥房中进行操作。电解液充分渗液后，用真空注液线封口工序将电池封口。注液废气经两级活性炭装置处理后经15m排气筒排放。
（6）活化工序
将电池在常温条件下，搁置24-48h，使电解液充分渗透到电池的极片与隔膜中。
（7）化成、分容工序
在化成架上对装配好的电池进行多次充/放电，以激活锂离子并在负极形成固体电解质膜，对负极的活性产生保护作用。化成后的电池充电进行分容。在验电架上对电池进行电性能和外观性能的测试，对电池进行分容。
分容好的电池经检验合格后即得成品单体电池，不合格的产品（S3）拟收集后作为次品进行出售。
3.6产污环节

项目产污环节见下表。
表3-6                 产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废水
	设备清洗废水、车间卫生水
	COD、SS、总镍、总钴、总锰
	混凝沉淀池+陶瓷膜过滤回用于车间卫生

	
	生活污水
	COD、SS、NH3-N
	经化粪池+调节池+A/O一体化生物膜反应器处理后进入新乡市小尚庄污水处理厂进一步处理

	废气
	配料粉尘
	粉尘
	袋式除尘器+15m排气筒

	
	正极涂布烘干
	NMP
（以非甲烷总烃计）
	NMP回收装置（三级喷淋塔）
	15m排气筒

	
	注液工序
	碳酸二甲酯(DMC)
（以非甲烷总烃计）
	两级活性炭吸附装置 
	

	噪声
	空气压缩机、风机、泵类
	设备噪声
	减振、厂房密闭隔音、距离衰减

	固废
	分切工段
	极片边角料
	定期外售

	
	废气处理设施
	回收粉尘
	

	
	生活污水处理设施
	污泥
	

	
	NMP回收
	NMP溶剂
	厂家回收

	
	废气治理
	废活性炭
	危废贮存库暂存后定期委托有资质单位进行处理。

	
	注液后清洗
	废清洗液
	

	
	生产废水处理设施
	沉淀池污泥
	


3.7项目变动情况
本项目环评及批复不一致的地方为：
1、主体工程车间变动：
在实际运行过程中，随着设备的升级改造，设备数量逐渐减少，占地面积也相应缩减，现有车间可满足全厂生产需求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其地点要求为：“5、重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。本项目用地面积减少，仍在原批复厂界范围内，减少车间均为辅助生产设备车间，不涉及主要生产工序。主要生产车间未发生变动，环境防护距离范围未发生变化且不涉及敏感点，不属于重大变动。

2、废气治理设施及配套排气筒数量变动：
根据现有技术规范及当地环保要求，废气配套可行治理措施后排放，满足要求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。”的属于重大变动。本项目治理设施相较环评批复的措施均有所优化，不属于重大变动。
NMP废气经及NMP回收装置（三级喷淋塔）处理、注液废气经两级活性炭吸附装置处理，该治污设施均优于环评设计，处理后经同一根15m排气筒排放。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）第10条：“新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。根据《排污许可证申请与核发技术规范  电池工业》（HJ967—2018），本项目减少排气筒属于一般排放口，该变动情况不属于重大变动。
3、固废间、危废间面积变动：
本项目通过合理调整用地面积，可有效满足固体废物暂存的实际需求。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。”的属于重大变动。本项目仅用地面积发生改变，不属于重大变动。
4、工艺及设备变动：
①配料工序
在实际生产过程中，正极材料镍钴锰酸锂需通过干粉烤箱去除水分，以降低原料含水率。增加1台干粉烤箱，专门用于正极材料镍钴锰酸锂的烘干处理。

负极配料工艺中需加入去离子水，并采用负压混料搅拌方式。当前负极配料工序效率较低，通过增设1台涡轮分散搅拌机，以缩短负极配料混料工序的作业时间。

在实际生产过程中，原料种类较多导致传统L型投料站、真空上料机的上料方式存在生产连续性不佳等问题，并造成批次间交叉污染，长期使用还会引起粉体分层和团聚现象。因此本项目不再使用该投料方式，对涡轮分散搅拌机进行设备密闭，在密闭间内进行负压投料。

②涂布
本项目引进先进涂布设备，自动化程度高，单台设备产能较原有涂布机提升100%；配置2台新型涂布机，可达到年产1.2亿只的生产能力。
全厂2条涂布生产线，负极涂布仅产生水蒸气，不涉及有机废气，正极涂布产生的NMP废气引入一套NMP回收系统中进行处理排放。

③制片
对生产设备配置进行优化调整，具体为：减少5台自动制片机、14台对辊机、14台分条机，新增6台真空保存箱与3台自动真空烤箱。通过设备精简与性能升级，实现了数量减少、性能提升、效率优化的效果，降低投资成本的同时提升了工艺稳定性。
④装配
淘汰原有的电焊机、超声波电焊机和滚槽机，减少61台真空保存箱，新增4台自动化程度较高的装配一体机和入壳机，以替代原有设备的生产工艺，进而满足生产需求。

⑤注液
本项目通过提升注液机自动化水平，替代原有激光焊接机、封口机设备，在满足正常生产工艺要求的同时，简化工序流程、提升生产智能化程度。优化清洗工段设备配置，新增2台自动清洗机，淘汰减少1台超声波清洗机，有效提升工件清洗效率与生产连续性，降低人工及运维成本。
⑥化成分容
基于实际生产需求，减少38台分容柜、1台振动台后现有设备满足全厂化成需求。

⑦包装：增加一台分选机，对产品进行包装分选。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的（3）废水第一类污染物排放量增加的（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”的属于重大变动。本项目涂布机为决定产能的主要生产设备，其余设备均为配套生产设备。设备变动不涉及污染物排放，不会导致工艺变化，不影响正常生产，因此不属于重大变动。

5、原辅材料变动：
实际生产中负极混料工序需增加去离子水进行混配搅拌，原环评遗漏该原辅材料用量，本次对该原辅材料使用量进行补充（去离子水均为外购）。该原料在后续涂布及干燥工段全部蒸发为水蒸气，该辅料增加不影响产能，不涉及产污。
设备自动化程度的提高，不再需要不干胶垫进行粘连，直接通过装配一体机进行焊接。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的（3）废水第一类污染物排放量增加的（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”的属于重大变动。本项目原辅材料的变动不涉及污染物排放，不会导致工艺变化，不影响正常生产，因此不属于重大变动。
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：

表3-7            本项目与《通知》的对比分析
	通知内容
	本项目情况
	对比结果

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	无变动
	不属于

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	无变动
	不属于

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	在实际运行过程中，随着设备的升级改造，设备数量逐渐减少，占地面积也相应缩减，现有车间可满足全厂生产需求。主要生产车间未发生变动，环境防护距离范围未发生变化且不涉及敏感点，不属于重大变动。
	不属于

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	①配料工序：在实际生产过程中，正极材料镍钴锰酸锂需通过干粉烤箱去除水分，以降低原料含水率。增加1台干粉烤箱，专门用于正极材料镍钴锰酸锂的烘干处理。

负极配料工艺中需加入去离子水，并采用负压混料搅拌方式。当前负极配料工序效率较低，通过增设1台涡轮分散搅拌机，以缩短负极配料混料工序的作业时间。

在实际生产过程中，原料种类较多导致传统L型投料站、真空上料机的上料方式存在生产连续性不佳等问题，并造成批次间交叉污染，长期使用还会引起粉体分层和团聚现象。因此本项目不再使用该投料方式，对涡轮分散搅拌机进行设备密闭，在密闭间内进行负压投料。

②涂布：本项目引进先进涂布设备，自动化程度高，单台设备产能较原有涂布机提升100%；配置2台新型涂布机，可达到年产1.2亿只的生产能力。

全厂2条涂布生产线，负极涂布仅产生水蒸气，不涉及有机废气，正极涂布产生的NMP废气引入一套NMP回收系统中进行处理排放。

③制片：对生产设备配置进行优化调整，具体为：减少5台自动制片机、14台对辊机、14台分条机，新增6台真空保存箱与3台自动真空烤箱。通过设备精简与性能升级，实现了数量减少、性能提升、效率优化的效果，降低投资成本的同时提升了工艺稳定性。

④装配：淘汰原有的电焊机、超声波电焊机和滚槽机，减少61台真空保存箱，新增4台自动化程度较高的装配一体机和入壳机，以替代原有设备的生产工艺，进而满足生产需求。

⑤注液：本项目通过提升注液机自动化水平，替代原有激光焊接机、封口机设备，在满足正常生产工艺要求的同时，简化工序流程、提升生产智能化程度。优化清洗工段设备配置，新增2台自动清洗机，淘汰减少1台超声波清洗机，有效提升工件清洗效率与生产连续性，降低人工及运维成本。

⑥化成分容：基于实际生产需求，减少38台分容柜、1台振动台后现有设备满足全厂化成需求。

⑦包装增加一台分选机，对产品进行包装分选。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的（3）废水第一类污染物排放量增加的（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”的属于重大变动。本项目涂布机为决定产能的主要生产设备，其余设备均为配套生产设备。设备变动不涉及污染物排放，不会导致工艺变化，不影响正常生产，因此不属于重大变动。
	不属于

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	无变动
	不属于

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	NMP废气经及NMP回收装置（三级喷淋塔）处理、注液废气经两级活性炭吸附装置处理，处理后经同一根15m排气筒排放。配料粉尘经袋式除尘器处理后经一根15m排气筒排放。根据现有技术规范及当地环保要求，废气配套可行治理措施后排放，满足要求。本项目治理设施相较环评批复的措施均有所优化，不属于重大变动。
	不属于

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	NMP废气经及NMP回收装置（三级喷淋塔）处理、注液废气经两级活性炭吸附装置处理，处理后经同一根15m排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967—2018），本项目减少排气筒属于一般排放口，该变动情况不属于重大变动。
	不属于

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	无变动
	不属于

	
	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目通过合理调整用地面积，可有效满足固体废物暂存的实际需求。本项目仅用地面积发生改变，不属于重大变动。
	不属于

	
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	无变动
	不属于


根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。
4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目废水包括生活污水、生产废水，其中生产废水包括设备清洗废水、车间卫生水。
①生产废水：混凝沉淀池+陶瓷膜过滤处理后回用于车间地面清洗不外排；
②生活污水：“化粪池+调节池+A/O一体化生物膜反应器”处理后排入园区管网，经管网进入小尚庄污水处理厂处理。
4.1.2废气

项目废气包括配料废气、正极涂布烘干废气（NMP）和注液工序废气。
表4-1          项目有组织废气污染物情况及治理措施情况

	废气名称
	来源
	污染物种类
	排放特点
	治理措施及工艺
	排气筒编号
	设计排放标准
	设计去除效率
	排气筒
	监测点位
	排放去向

	
	
	
	
	
	
	
	
	高度
	内径
	
	

	配料废气
	搅拌机
	颗粒物
	间断、有规律
	袋式除尘器
	DA001
	颗粒物10mg/m3
	95%
	15m
	Φ80cm
	排气筒出口
	大气

	正极涂布废气
	涂布机
	非甲烷总烃
	
	NMP回收装置
	DA002
	非甲烷总烃50mg/m3
	99.6%
	15m
	Φ80cm

	
	大气

	注液废气
	注液机
	非甲烷总烃
	
	两级活性炭
	
	
	/
	
	
	
	大气


4.1.3噪声

本项目噪声源为搅拌机、涂布机、注液机、泵、风机等机械设备噪声，各类主要设备的噪声源强见下表。

表4-2                   项目营运期车间主要设备噪声源强

	设备名称
	数量
（台）
	源强
dB(A)
	位置
	运行
方式
	防治措施

	风机
	3
	80
	废气治理设施
	间断
	减振、隔声、吸声

	涡轮分散搅拌机
	4
	75
	配料车间
	间断
	减振、隔声

	涡轮分散搅拌机
	1
	75
	
	间断
	减振、隔声

	干粉烤箱
	1
	70
	
	间断
	减振、隔声

	全自动涂布机
	2
	75
	涂布车间
	间断
	减振、隔声

	自动除铁上浆装置
	4
	70
	
	间断
	减振、隔声

	NMP回收系统
	1
	75
	废气治理设施
	间断
	减振、隔声

	自动制片机
	11
	75
	制片车间
	间断
	减振、隔声

	对辊机（电池极片轧机）
	2
	75
	
	间断
	减振、隔声

	分条机
	2
	75
	
	间断
	减振、隔声

	真空保存箱
	6
	75
	
	间断
	减振、隔声

	自动真空烤箱
	7
	75
	
	间断
	减振、隔声

	全自动卷绕机
	6
	75
	装配车间
	间断
	减振、隔声

	装配一体机
	4
	75
	
	间断
	减振、隔声

	入壳机
	3
	75
	
	间断
	减振、隔声

	真空保存箱
	3
	75
	
	间断
	减振、隔声

	自动注液线
	2
	75
	注液车间
	间断
	减振、隔声

	除湿机组
	2
	75
	
	间断
	减振、隔声

	超声波清洗机
	1
	75
	
	间断
	减振、隔声

	自动清洗机
	2
	75
	
	间断
	减振、隔声

	对开门自动真空烤箱
	12
	75
	
	间断
	减振、隔声

	分容柜
	82
	75
	化成分容车间
	间断
	减振、隔声

	自动包套机
	2
	75
	包装车间
	间断
	减振、隔声

	打包机
	2
	75
	
	间断
	减振、隔声

	喷码机
	2
	80
	
	间断
	减振、隔声

	振动台
	1
	80
	
	间断
	减振、隔声

	分选机
	1
	75
	
	间断
	减振、隔声

	空气压缩机
	2
	80
	辅助设施，生产车间内
	间断
	减振、隔声

	真空泵
	2
	80
	
	间断
	减振、隔声、吸声

	冷干机
	2
	80
	
	间断
	减振、隔声、吸声

	制氮机
	2
	80
	
	间断
	减振、隔声、吸声


4.1.4固废

本项目产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其固废种类及处置措施情况见下表。

表4-3             固体废物产生量及处置措施

	序号
	产污环节
	污染物
	固废性质
	产生量（t/a）（满负荷）
	防治措施

	1
	分切工段
	极片边角料
	一般固废
	4
	定期外售

	2
	废气处理设施
	回收粉尘
	
	0.01
	

	3
	生活污水处理设施
	污泥
	
	0.2
	

	4
	NMP回收
	NMP溶剂
	
	120
	厂家回收

	5
	废气治理
	废活性炭
	危险废物
	3
	危废贮存库暂存后定期委托有资质单位进行处理。

	6
	注液后清洗
	废清洗液
	
	0.2
	

	7
	生产废水处理设施
	沉淀池污泥
	
	0.6
	


厂区内设置一般固废间1座20m2，对项目一般固废分类分区存放。一般固废暂存间地面已进行硬化，可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

设置危废贮存库1座20m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物的暂存要求。危废贮存库的地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，可以满足环评文件及批复文件的要求。
4.2其他环境保护措施
4.2.1大气环境防护距离和卫生防护距离
本项目卫生防护距离50m，各厂界设防距离分别为：北厂界46m、西厂界28m，防护距离内无现有和规划的敏感点。

4.2.2环境风险防范设施
风险识别主要由物料及产品的风险识别和生产设施的风险识别。本项目为锂离子电池生产，物料风险主要化学原材料的贮存使用风险，生产设施风险主要为生产装置和贮运系统存在的风险等。

表4-4                 风险防范措施一览表

	项目
	防范及应急措施

	平面布置
	厂区平面布置严格按照防火、防爆的规定，根据事故风险防范要求，设置应急救援设施及救援通道。

	建筑
	严格执行防震、防雷设计规范。

	设备、设施
	本项目选用防爆型仪表、电气开关。

	
	生产装置、管线等建（构）筑物，设置防静电接地装置。

	物料储运及使用
	N-甲基吡咯烷酮
	对储存仓库地面进行防渗处理，设导流沟与事故池连通。

	废水
	消防废水
	修建消防废水储存池（事故池），并制定可靠的消防废水治理方案。

	
	
	对于雨水管网系统进行完善，在雨水管网内设置闸板。

	应急组织
	厂区内建立应急救援计划，并时常培训试演，制定应急监测计划。

	
	配备相应的个人防护装备、应急通讯器材及车辆。

	管理
	加强工人安全防范教育和宣传，生产装置和库区设施防范警示标记。

	
	工人经安全培训合格后方可上岗，并加强厂区安全检查


4.2.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置

（1）企业已按要求建设规范化废气、废水排放口，已按要求建设电量监控设施和视频监控装置。
（2）企业已按要求在有机废气排放口安装在线监测装置并联网，监测因子：烟气量、非甲烷总烃，目前正常运行。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资落实情况

本项目二期工程建成后全厂实际总投资30000万元，全厂实际环保投资为77万元，环保投资占项目总投资的0.26%。环保投资落实情况详见下表。
表4-5               项目环保治理设施一览表           单位：万元

	污染因素
	产污环节
	防治措施内容、数量
	实际投资

	
	
	环评批复
	实际建设
	

	废气
	配料工序废气
	滤筒除尘器+15m高排气筒
	袋式除尘器+15m高排气筒
	2

	
	正极涂布烘干废气
	冷凝回收装置+活性炭吸附装置2套交替使用+15m排气筒1根；1套
	NMP回收装置（三级喷淋塔）；1套
	30

	
	注液工序废气
	15m排气筒有组织排放
	两级活性炭装置；1套
	4

	废水
	生活污水
	调节池+A/O一体化生物膜反应器
	调节池+A/O一体化生物膜反应器
	5

	
	生产废水
	混凝沉淀池+陶瓷膜过滤处理后回用于车间地面清洗不外排
	混凝沉淀池+陶瓷膜过滤处理后回用于车间地面清洗不外排
	13

	固废
	分切工段
	极片边角料
	一般固废临时堆场50m2 
	一般固废暂存间1座，容积20m2
	1.5

	
	废气处理设施
	回收粉尘
	
	
	

	
	生活污水处理设施
	污泥
	
	
	

	
	NMP回收
	NMP溶剂
	
	
	

	
	废气治理
	废活性炭
	危废临时堆场10m2，定期送有资质单位处理
	危废贮存库20m2，定期送有资质单位处理
	1.5

	
	注液后清洗
	废清洗液
	
	
	

	
	生产废水处理设施
	沉淀池污泥
	
	
	

	噪声
	搅拌机、涂布机、注液机、空气压缩机和各种风机及泵类
	隔音、减振
	隔音、减振
	2

	风险事故防范
	/
	人工防护服等装备、应急通讯器材及车辆
	人工防护服等装备、应急通讯器材及车辆
	3

	环境监测仪器设备
	/
	/
	在线监测设备
	10

	厂内绿化
	/
	/
	/
	5

	合计
	/
	77


4.3.2环保设施“三同时”落实情况

本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况详见下表。
表4-6              工程污染防治措施汇总
	污染因素
	产污环节
	防治措施内容、数量
	落实“三同时”情况

	
	
	环评批复
	实际建设治理设施
	

	废气
	配料工序废气
	滤筒除尘器+15m高排气筒
	袋式除尘器+15m高排气筒
	已落实

	
	正极涂布烘干废气
	冷凝回收装置+活性炭吸附装置2套交替使用+15m排气筒1根；1套
	NMP回收装置（三级喷淋塔）；1套
	优于环评

	
	注液工序废气
	15m排气筒有组织排放
	两级活性炭装置；1套
	优于环评

	废水
	生活污水
	调节池+A/O一体化生物膜反应器
	调节池+A/O一体化生物膜反应器
	已落实

	
	生产废水
	混凝沉淀池+陶瓷膜过滤处理后回用于车间地面清洗不外排
	混凝沉淀池+陶瓷膜过滤处理后回用于车间地面清洗不外排
	已落实

	固废
	分切工段
	极片边角料
	一般固废临时堆场50m2 
	一般固废暂存间1座，容积20m2
	已落实

	
	废气处理设施
	回收粉尘
	
	
	

	
	生活污水处理设施
	污泥
	
	
	

	
	NMP回收
	NMP溶剂
	
	
	

	
	废气治理
	废活性炭
	危废临时堆场10m2，定期送有资质单位处理
	危废贮存库20m2，定期送有资质单位处理
	已落实

	
	注液后清洗
	废清洗液
	
	
	

	
	生产废水处理设施
	沉淀池污泥
	
	
	

	噪声
	搅拌机、涂布机、注液机、空气压缩机和各种风机及泵类
	隔音、减振
	隔音、减振
	已落实

	风险
	仓库
	NMP
	仓库地面防渗，设导流沟及事故水池；人工防护服等装备、应急通讯器材及车辆
	仓库地面防渗，设导流沟及事故水池；人工防护服等装备、应急通讯器材及车辆
	已落实


5、环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书主要结论与建议

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5-1            本项目环评报告书主要结论与建议
	污染要素
	环评报告结论及建议内容

	废气
	工艺废气主要为锂离子电池正极涂布烘干过程中挥发产生的NMP（N-甲基吡咯烷酮），废气由冷凝回收装置回收后再经活性炭吸附处理，尾气经15m排气筒有组织排放，排放浓度能够达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求；注液工序废气主要为注液时挥发的有机溶剂，主要成分为碳酸二甲酯(DMC)，识别为非甲烷总烃，注液工序在密闭专用全自动注液箱内进行，废气通过注液箱排放管道引至15米高排气筒高空排放，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求；配料工序粉尘：配料工序碳素粉、导电炭黑、导电剂等袋装物料通过投料站进行投料，由人工将物料投入投料站进口，投料瞬间产生的粉尘经投料口上方的集气装置收集后进入滤筒除尘器治理，治理后尾气15m高排气筒排放，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中颗粒物30mg/m3的要求。

	废水
	本项目外排废水为生产废水和生活污水，生产废水经混凝沉淀+陶瓷膜过滤后处理后回用于车间卫生；生活污水前期经调节池+A/O一体化生物膜处理器处理后排入集聚区管网后入河，生活污水处理后污染物COD、SS和氨氮等污染物能够达到河南省地方标准《河南省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）的要求，同时COD、NH3-N能够满足河流断面标准要求，根据凤泉区污水处理厂建设实施计划，凤泉区污水处理厂将于2018年12月建成运行，待凤泉区污水处理厂建成后入凤泉区污水处理厂处理。

	噪声
	工程将对高噪声设备将采取消音、减振、隔声措施，厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

	固废
	本项目固体废弃物均采取了相应的处置方式，对外环境的影响较小。废极片作为废金属出售；生活污水处理产生的污泥为一般固废，送垃圾填埋场填埋处理；生产废水处理产生的沉淀污泥属于HW46 含镍废物，交有资质单位处理；清洗工序产生的废清洗液属于HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物中900-403-06，应交有资质单位处理；废气治理产生的NMP溶剂和废活性炭由原生产厂家回收。

综上，本项目固体废弃物均采取了相应的处置方式，对外环境的影响较小。

	风险
	项目生产工艺使用了N-甲基吡咯烷酮等有害化学品，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染及中毒风险，风险事故发生概率比较低，发生事故对周围敏感目标的危害后果较小，在采取风险防范措施后，项目的风险水平是可接受。

	卫生防护距离
	本项目设置50m的卫生防护距离，根据现场调查，根据厂区平面布置，项目设防距离内不存在环境敏感点，满足设防要求。评价建议在设防距离内不再规划建设学校、医院、住宅等环境敏感点。

	总量控制
	本项目废水排放总量为前期：COD0.0504t/a、NH3-N0.005t/a。

后期排入污水处理厂处理后总量为0.072t/a、NH3-N0.0072t/a。

	环保投资
	本次工程所需环保投资约56.5万元，占总投资的0.19%。其中废水治理16万元，废气治理10万元，噪声治理2万元，固废仓库建设10万元，风险事故防范20万元，监测仪器0.5万元，绿化5万元。

	建议
	（1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。

（2）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少废水、废气等污染物的排放量。

（3）加强厂区环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。

（4）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。

	结论
	河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目符合国家有关产业政策及清洁生产相关要求，项目选址合理，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实本报告书提出的各项环保措施、安全风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，从环保的角度分析本项目的建设是可行的。


5.2审批部门审批决定

新乡市环境保护局
关于《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目环境影响报告书》的批复
新环书审[2017]21号
河南鑫旺达电源科技有限公司：
你公司上报的由济源蓝天科技有限公司编制的《河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目环境影响报告书（报批版）》（以下 简称《报告书》），该项目重点污染物新增排放量核定意见和凤泉区环保局审查意见收悉，并已在我局网站公示期满，依据《报告书》结论，经研究，批复如下：
一、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则上同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行项目建设。
二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。
三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染以及环境设施投资概算。
（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目生产过程中产生的废水、废气固体废物、噪声污染，采取相应的防治措施。
（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：
1、废水：本项目生产废水经“混凝沉淀+陶瓷膜分离”处理装置处理后回用于生产车间地面清洗不外排；生活污水前期经调节池+A/O一体化生物膜处理器处理达到地表水断面控制标准后排入地表水，后期排入凤泉区污水处理厂。

2、废气：对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少无组织排放。
配料工段产生的粉尘经滤筒除尘器处理后通过15m排气筒排放，颗粒物排放须达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）的要求。
锂离子电池生产涂布车间涂布烘干过程挥发的NMP（以非甲烷总烃计）废气采用冷凝回收+活性炭吸附（设计两套装置交替吸附）处理后通过15m排气筒排放；注液工段废气通过15m排气筒排放。外排废气非甲烷总烃须满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）的要求。
3、噪声：厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固废：生产过程产生的固废应按照环评报告提出的措施妥善处置。厂内固废临时堆场《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）设计、施工；危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行建设，并及时送有危险废物处理资质的单位处置，避免对环境造成二次污染。
（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防治发生污染事故。

（五）该项目须按照环评报告书的要求设置卫生防护距离50m，企业应配合当地政府部门做好卫生防护距离内的规划控制工作，确保卫生防护距离内不再规划、新建居民、医院和学校等环境敏感点。

四、项目完成后总量控制指标为COD：0.072t/a、NH3-N：0.0072 t/a。

五、项目建成后，需按规定向我局申请竣工环境保护验收。
六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
6、验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                 污染物排放标准

	污染物
	标准名称及级(类)别
	污染因子
	单位
	标准限值

	废气
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）
	非甲烷总烃
	有组织
	mg/m3
	50

	
	
	
	无组织
	mg/m3
	2.0

	
	
	颗粒物
	有组织
	mg/m3
	30

	
	
	
	无组织
	mg/m3
	0.3

	
	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织
	mg/m3
	10

	
	
	
	无组织
	mg/m3
	0.5

	废水
	小尚庄污水处理厂进水控制水质
	COD
	mg/L
	350

	
	
	SS
	mg/L
	250

	
	
	NH3-N
	mg/L
	30

	
	
	总氮
	mg/L
	3

	
	
	总磷
	mg/L
	40

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
	等效声级 LAeq
	dB(A)
	昼
	60

	
	
	
	
	夜
	50

	固废
	一般工业固体废物：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


7、验收监测内容
7.1废气

本项目废气监测内容见下表：
表7-1                  废气监测内容一览表
	监测项目
	设施名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	有组织 
	配料工序废气
	袋式除尘器+15m高排气筒
	排气筒出口
	颗粒物
	3次/周期，2周期

	
	正极涂布烘干废气
	NMP回收装置（三级喷淋塔）+15m高排气筒
	处理设施进、出口
	非甲烷总烃
	3次/周期，2周期

	
	注液工序废气
	两级活性炭装置+15m高排气筒
	
	
	

	无组织废气
	上风向1个点、下风向3个点
	非甲烷总烃、颗粒物
	3次/天，2天


7.2废水
本项目废水监测内容见下表：
表7-2                  废水监测内容一览表
	监测项目
	设施名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	生活污水
	调节池+A/O一体化生物膜反应器
	处理设施进、出口
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN
	连续检测2天，4次/周期


7.3噪声
表7-3                  厂界噪声监测内容

	监测点位
	监测项目
	监测频次

	东、南、西、北厂界外1m

各布设1个监测点位，共4个监测点
	等效声级
	每天昼、夜各一次，连续监测2天



[image: image5.emf]老

化

房

分容

包装

成品库

老化

房

正极对

辊

涂布车间 配料正极

配料负

极

仓库

负极对

辊

会议

室

办公室

危废间

固

废

间

污

水

处

理

站

图例：

化粪池

污水处理站

雨水排口

固废间

化粪

池

有组织检测点位

噪声检测点位

生活污水检测点位

无组织检测点位（依

据监测当天风向布设

无组织监测点位）

危废间

雨水排口


图7-1     本项目厂区平面及监测点位图
8、质量保证及质量控制

8.1监测分析方法及监测仪器

监测分析方法及监测仪器见下表。

表8-1              监测分析方法及监测仪器
	序号
	检测类别
	检测因子
	检测方法及编号
	检测仪器及型号/编号
	检出限

	1
	有组织废气
	颗粒物
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017
	AUW120D 电子分析天平ZT/YQ-008
	1.0

mg/m3

	2
	
	非甲烷总烃
	《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017
	A60 型气相色谱仪ZT/YQ-001
	0.07mg/m3

	3
	废气

无组织排放
	颗粒物
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ 1263-2022
	AUW120D 电子分析天平ZT/YQ-008
	/

	4
	
	非甲烷总烃
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
	A60 型气相色谱仪ZT/YQ-001
	0.07
mg/m3

	5
	废水
	化学需氧量
	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017
	/
	4mg/L

	6
	
	悬浮物
	《水质 悬浮物的测定 重量法》

GB/T 11901-1989
	BSA224S型电子分析天平ZT/YQ-009
	/

	7
	
	氨氮
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ 535-2009
	Bright60 紫外/可见分光光度计ZT/YQ-002
	0.025

mg/L

	8
	
	总磷
	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989
	Bright60 紫外/可见分光光度计ZT/YQ-002
	/

	9
	
	总氮
	《水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》

HJ 636-2012
	Bright60 紫外/可见分光光度计ZT/YQ-002
	0.05

mg/L

	10
	噪声
	厂界

环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
	AWA5688A 型多功能声级计ZT/YQ-086
	/


8.2质量保证和质量控制

1、检测人员均经过上岗前培训，考核合格后持证上岗。

2、所用检测仪器经过计量部门定期检定/校准，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

3、场所环境满足检测方法和检测技术规范要求。

4、所用检测方法和规范均为现时有效。

5、依据检测标准方法和技术规范中的质量控制和质量保证要求进行全过程的质量控制。

6、所有检测的原始记录及检测报告均经过三级审核。
9、验收监测结果

9.1生产工况

本项目二期工程建成后全厂产品产能为锂离子动力二次电池1.2亿安时/年，年工作天数为300天，生产工况见下表：
表9-1               验收期间工况负荷表

	监测日期
	设计生产能力（亿安时/天）
	实际生产规模（亿安时//天）
	生产负荷（%）

	2026.03.05
	0.004
	0.2168
	54.2

	2026.03.06
	0.004
	0.2272
	56.8


由表9-1可知：验收监测期间，生产负荷达到54.2%~56.8%，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。
9.2环境保护设施调试运行效果

9.2.1污染物达标排放监测结果
9.2.1.1废气污染物监测结果与评价
（1）有组织废气

项目有组织废气主要为配料废气、正极涂布烘干废气、注液工序废气。正极涂布烘干废气经NMP回收装置（三级喷淋塔）处理，注液工序废气经两级活性炭装置处理，上述废气经同一根15米高排气筒排放；配料废气经袋式除尘器处理后经1根15m排气筒有组织排放。其污染物排放监测结果见下表。
表9-2           有组织废气排放监测结果
	采样日期
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次

	2026.03.05
	排气筒出口

P1#
	标干流量
	m3/h
	3.04×103
	3.15×103
	3.16×103

	
	
	颗粒物
	排放浓度
	mg/m³
	7.0
	6.7
	6.2

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	2.13×10-2
	2.11×10-2
	1.96×10-2

	
	两级活性炭设施进口
	标干流量
	m3/h
	3.81×103
	3.84×103
	3.83×103

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m³
	92.6
	97.5
	95.0

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.353
	0.374
	0.364

	
	NMP回收装置进口
	标干流量
	m3/h
	5.31×103
	5.40×103
	5.21×103

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m³
	96.6
	98.9
	94.2

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.513
	0.534
	0.491

	
	排气筒出口

P2#
	标干流量
	m3/h
	9.26×103
	9.23×103
	9.01×103

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m³
	17.0
	15.7
	15.2

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.157
	0.145
	0.137

	2026.

03.06
	排气筒出口

P1#
	标干流量
	m3/h
	3.16×103
	3.17×103
	3.16×103

	
	
	颗粒物
	排放浓度
	mg/m³
	6.8
	7.1
	6.4

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	2.15×10-2
	2.25×10-2
	2.02×10-2

	
	两级活性炭设施进口
	标干流量
	m3/h
	3.91×103
	3.90×103
	3.91×103

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m³
	87.1
	94.9
	97.9

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.341
	0.370
	0.383

	
	NMP回收装置进口
	标干流量
	m3/h
	5.34×103
	5.43×103
	5.23×103

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m³
	97.8
	105
	106

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.522
	0.570
	0.554

	
	排气筒出口

P2#
	标干流量
	m3/h
	9.26×103
	9.21×103
	9.21×103

	
	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m³
	17.0
	15.0
	16.6

	
	
	
	排放速率
	kg/h
	0.157
	0.138
	0.153


由上表可知，有组织废气中颗粒物废气最大排放浓度7.1mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物10mg/m3的限值要求，同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中颗粒物30mg/m3的要求。非甲烷总烃废气最大排放浓度为17mg/m3、排放速率为0.137~0.157kg/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求。
（2）无组织废气
厂区无组织废气主要为各工序中未被收集的颗粒物、非甲烷总烃。厂界无组织废气监测结果见下表：
表9-3               厂界无组织废气监测结果
	采样日期
	检测项目
	频次
	检测结果

	
	
	
	上风向1#
	下风向2#
	下风向3#
	下风向4#

	2026.03.05
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	1
	0.177
	0.207
	0.224
	0.226

	
	
	2
	0.182
	0.222
	0.234
	0.240

	
	
	3
	0.184
	0.214
	0.230
	0.221

	
	
	4
	0.289
	0.214
	0.229
	0.246

	
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	1
	0.38
	0.60
	0.77
	1.18

	
	
	2
	0.21
	0.66
	0.65
	0.71

	
	
	3
	0.39
	0.61
	0.85
	1.16

	
	
	4
	0.37
	0.56
	0.74
	1.04

	2026.03.06
	总悬浮颗粒物（mg/m3）
	1
	0.180
	0.213
	0.228
	0.254

	
	
	2
	0.195
	0.224
	0.234
	0.261

	
	
	3
	0.190
	0.221
	0.246
	0.266

	
	
	4
	0.179
	0.211
	0.238
	0.255

	
	非甲烷总烃

（mg/m3）
	1
	0.29
	0.50
	0.78
	1.00

	
	
	2
	0.37
	0.49
	0.74
	0.96

	
	
	3
	0.39
	0.47
	0.70
	0.90

	
	
	4
	0.36
	0.46
	0.72
	1.04

	备注
	检测期间，风向，西风；风速，1.7~2.9m/s；大气压101.4kPa~102.1kPa；温度，4.2℃~7.1℃


根据上表的监测结果，厂界无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.21~1.18mg/m3，无组织颗粒物浓度值范围为：0.177~0.289mg/m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃2.0mg/m3、颗粒物0.3 mg/m3要求。
9.2.1.2废水污染物监测结果与评价

本项目废水包括生活污水、生产废水，其中生产废水包括设备清洗废水、车间卫生水。

生产废水：“混凝沉淀池+陶瓷膜过滤”处理后回用于车间地面清洗不外排；

生活污水：经“调节池+A/O一体化生物膜反应器”处理后经污水管网排入小尚庄污水处理厂处理。
本项目仅对外排废水（生活污水）进行监测，项目废水监测结果见表9-4。
表9-4                 废水监测结果
	采样日期
	检测点位
	检测项目
	单位
	检测结果

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次

	2026.03.05
	生活污水
	化学需氧量
	mg/L
	218
	191
	223
	208

	
	
	悬浮物
	mg/L
	116
	110
	119
	114

	
	
	氨氮
	mg/L
	5.10
	5.51
	5.73
	5.05

	
	
	总磷
	mg/L
	0.68
	0.75
	0.76
	0.71

	
	
	总氮
	mg/L
	11.2
	12.7
	12.1
	10.9

	
	
	流量
	m3/d
	2.48

	2026.03.06
	生活污水
	化学需氧量
	mg/L
	179
	203
	201
	193

	
	
	悬浮物
	mg/L
	109
	107
	114
	104

	
	
	氨氮
	mg/L
	4.96
	5.39
	5.53
	5.35

	
	
	总磷
	mg/L
	0.70
	0.73
	0.75
	0.72

	
	
	总氮
	mg/L
	11.9
	11.8
	12.9
	11.2

	
	
	流量
	m3/d
	2.5

	备注：流量由河南鑫旺达电源科技有限公司提供。


由上表中监测结果可知，验收监测期间，本项目总排口废水浓度分别为：COD179~223mg/L、SS104~119mg/L、NH3-N 4.96~5.73mg/L、TP 0.68~0.76mg/L、TN10.9~12.9mg/L，可以满足小尚庄污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS250 mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40 mg/L）。
9.2.1.3噪声监测结果与评价

项目噪声监测结果见下表。

表9-5                    厂界噪声监测结果表
	检测时间及频次
	厂界环境检测结果[dB（A）]

	
	检测点位

	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	2026.03.05
	昼间
	58
	57
	59
	54

	
	夜间
	49
	46
	48
	46

	2026.03.06
	昼间
	59
	56
	58
	56

	
	夜间
	48
	47
	49
	46

	备注
	检测期间，无雨雪，无雷电，风速为1.7~2.5m/s，小于 5.0m/s


由监测结果可知：本项目昼间噪声值为54~59dB（A），夜间噪声值为46~49dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。
9.2.1.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，一般固废包括极片边角料、回收粉尘、生活污水处理设施污泥、NMP溶剂；危险废物包括废活性炭、废清洗液、沉淀池污泥。一般固废中极片边角料、回收粉尘、生活污水处理设施污泥在固废间暂存后定期外售，NMP溶剂厂家回收；危险废物中废活性炭、废清洗液、沉淀池污泥均采用专用容器收集，在危废储存间暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。各固体废物全部得到妥善处理。
9.2.1.5污染物排放总量核算
本项目所排放的废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃；废水污染物为COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物，以上因子均属于总量控制指标。
1、废气
本项目二期工程实际建设对一期工程已验收设备进行了升级改造和整合利用，同时新增了部分生产设备以满足二期工程的生产需求，二期工程建成后即可满足全厂年产1.2亿安时锂离子动力二次电池的生产能力。且一期工程与二期工程共用废气治污设施及排气筒，因此本次验收将对全厂废气排放情况进行监测。
根据检测数据可以计算出项目的废气污染物排放情况见下表。
表9-6               废气污染物排放情况
	排放点
	污染因子
	排放速率均值

kg/h
	排放时间h/a
	实测排放量

t/a
	折算排放量

t/a①
	环评批复总量t/a

	排气筒P1出口
	颗粒物
	0.0225
	900
	0.0203
	0.0374
	0.78

	排气筒P2出口
	非甲烷总烃
	0.157
	7200
	1.1304
	2.0856
	2.628

	①折算排放量为按照监测期间最不利生产负荷进行计算得出


经过比对，本项目废气折算为满负荷的排放量能够满足环评批复总量控制要求。

2、废水
在实际检测过程中，由于生活污水排放不稳定，未能形成连续稳定的径流，因此未进行废水流量的测定。根据企业实际水表记录，本项目生活污水排放量约为2.5m3/d（750m3/a），本次验收总量按照实际的排水去向小尚庄污水处理厂处理后的总量，小尚庄污水处理厂出水标准为：COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L、TN 15mg/L。
表9-7     全厂废水污染物环评批复总量情况            单位：t/a
	污染物
	环评批复
	二期工程建成后全厂实际排放量①

	COD
	0.0720
	0.0692

	氨氮
	0.0072
	0.0069

	TP
	/
	0.0007

	TN
	/
	0.0208

	注：①原环评废水污染因子未识别总磷、总氮，无排放浓度及总量数据；


经过比对，本项目废水实际排放量能够满足环评批复总量控制要求。
9.2.2环保设施去除效率监测结果
1、颗粒物废气处理效率

因废气处理装置袋式除尘器进口管径较短不具备检测条件，无法测得去除效率，但能够实现达标排放。
根据监测数据，有组织废气中颗粒物废气最大排放浓度7.1mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物10mg/m3的限值要求，同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中颗粒物30mg/m3的要求。
2、有机废气处理效率

本项目生产线采用连续化流水线生产模式，注液工序与涂布工序均为连续作业，配套的两套废气治理设施需同步运行，并经由同一根排气筒排放。因此无法单独核算单个工序的废气处理效率，但能够实现达标排放。
非甲烷总烃废气最大排放浓度为17mg/m3、排放速率为0.137~0.157kg/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求。
3、废水处理效率

生活污水经“调节池+A/O一体化生物膜反应器”处理后排入小尚庄污水处理厂进一步处理。由于生活污水排放不稳定，未能形成连续稳定的径流，因此未未对“调节池+A/O一体化生物膜反应器”进口废水水质进行检测，无法核算去除效率。
本项目总排口废水浓度分别为：COD179~223mg/L、SS104~119mg/L、NH3-N 4.96~5.73mg/L、TP 0.68~0.76mg/L、TN10.9~12.9mg/L，可以满足小尚庄污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS250 mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40 mg/L）。
4、噪声处理效率

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、固体废物治理设施

本项目不涉及固体废物治理设施的监测，不涉及去除效率的计算。
9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。
4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析
表9-8            本项目与暂行办法第八条对比分析 

	内容
	本项目情况
	对比结果

	未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
	相符

	污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。
	相符

	环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表3-7）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
	不涉及

	建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。
	不涉及

	纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目已办理排污许可证。
	相符

	分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施按照要求进行建设。
	相符

	建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。
	不涉及

	验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。
	不涉及

	其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。
	本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。
	不涉及


10、验收监测结论

10.1环境保护设施调试效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

废水：环境影响报告书中给出了污水处理装置的去除效率要求，本项目污水处理装置进口不具备监测条件，且污水处理装置处理后出水进入中水回用装置再处理，因此未对污水处理装置进口废水水质进行检测，无法核算去除效率；环境影响报告书及其审批部门审批决定未对中水回用装置的去除效率做出要求。根据本项目的监测结果，中水回用装置出口（中水排水口）出口废水水质满足回用要求，厂区总排口外排废水水质要求满足相关排放标准和收水标准要求，可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。
废气：本项目除污水处理站废气外其他治理设施污染物均无法测得去除效率，污水处理站废气处理设施环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测数据，所有污染物均能够实现达标排放。
噪声：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
固废：环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，各固体废物全部得到妥善处理。
10.1.2污染物排放监测结果

10.1.2.1 废水
本项目废水包括生活污水、生产废水，其中生产废水包括设备清洗废水、车间卫生水。

生产废水：“混凝沉淀池+陶瓷膜过滤”处理后回用于车间地面清洗不外排；

生活污水：经“调节池+A/O一体化生物膜反应器”处理后经污水管网排入小尚庄污水处理厂处理。
根据监测结果，本项目总排口废水浓度分别为：COD179~223mg/L、SS104~119mg/L、NH3-N 4.96~5.73mg/L、TP 0.68~0.76mg/L、TN10.9~12.9mg/L，可以满足小尚庄污水处理厂收水标准（COD350mg/L、SS250 mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40 mg/L）。

10.1.2.2 废气

（1）有组织废气
项目有组织废气主要为配料废气、正极涂布烘干废气、注液工序废气。正极涂布烘干废气经NMP回收装置（三级喷淋塔）处理，注液工序废气经两级活性炭装置处理，上述废气经同一根15米高排气筒排放；配料废气经袋式除尘器处理后经1根15m排气筒有组织排放。
根据监测数据，有组织废气中颗粒物废气最大排放浓度7.1mg/m3，可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物10mg/m3的限值要求，同时满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中颗粒物30mg/m3的要求。非甲烷总烃废气最大排放浓度为17mg/m3、排放速率为0.137~0.157kg/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃50mg/m3的要求。

（2）无组织废气
厂区无组织废气主要为各工序中未被收集的颗粒物、非甲烷总烃。根据厂界无组织废气监测结果显示，厂界无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.21~1.18mg/m3，无组织颗粒物浓度值范围为：0.177~0.289mg/m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中非甲烷总烃2.0mg/m3、颗粒物0.3 mg/m3要求。
10.1.2.3 噪声

本项目昼间噪声值为54~59dB（A），夜间噪声值为46~49dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。
10.1.2.4 固体废物

本项目产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，一般固废包括极片边角料、回收粉尘、生活污水处理设施污泥、NMP溶剂；危险废物包括废活性炭、废清洗液、沉淀池污泥。一般固废中极片边角料、回收粉尘、生活污水处理设施污泥在固废间暂存后定期外售，NMP溶剂厂家回收；危险废物中废活性炭、废清洗液、沉淀池污泥均采用专用容器收集，在危废储存间暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置。各固体废物全部得到妥善处理。
10.1.2.5总量

本项目二期工程建成后全厂废气污染物排放总量为：颗粒物0.0374t/a、非甲烷总烃2.0856t/a，能够满足环评批复全厂颗粒物0.78t/a、非甲烷总烃2.628t/a的总量要求；本项目二期工程建成后全厂废水污染物排放总量为：COD 0.0692t/a、NH3-N 0.0069t/a，可以满足环评批复中COD 0.072t/a、NH3-N 0.0072t/a的总量要求。

10.2环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

10.3总结论

河南鑫旺达电源科技有限公司年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目（二期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南鑫旺达电源科技有限公司                                     填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	年产1.2亿安时锂离子动力二次电池项目
	项目代码
	豫新凤泉制造[2016]13692
	建设地点
	新乡市凤泉区产业集聚区

	
	行业类别（分类管理名录）
	C38 电气机械和器材制造业
	建设性质
	(新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	113.878661、35.382144

	
	设计生产能力
	二期：锂离子电池：0.6亿安时/年
	实际生产能力
	锂离子电池：0.6亿安时/年
	环评单位
	济源蓝天科技有限责任公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市环境保护局
	审批文号
	新环书审[2017]21号
	环评文件类型
	环境影响评价报告书

	
	开工日期
	2025年10月20日
	竣工日期
	2026年1月7日
	排污许可证申领时间
	2026年2月13日

	
	环保设施设计单位
	济源蓝天科技有限责任公司
	环保设施施工单位
	河南鑫旺达电源科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410704MA3XGYC84E001Q

	
	验收单位
	河南鑫旺达电源科技有限公司
	环保设施监测单位
	郑州市中天云测检测技术有限公司
	验收监测时工况
	54.2%~56.8%

	
	投资总概算（万元）
	30000
	环保投资总概算（万元）
	56.5
	所占比例（%）
	0.19

	
	实际总投资
	30000
	实际环保投资（万元）
	77
	所占比例（%）
	0.25

	
	废水治理（万元）
	18
	废气治理（万元）
	36
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	18

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	7200

	运营单位
	河南鑫旺达电源科技有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410704MA3XGYC84E
	验收时间
	2026.4

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	0.0692
	0.0720
	
	0.0692
	0.0720
	
	+0.0692

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.0069
	0.0072
	
	0.0069
	0.0072
	
	+0.0069

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	0.0374
	0.78
	
	0.0374
	0.78
	
	+0.0374

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	2.0856
	2.628
	
	2.0856
	2.628
	
	+2.0856

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
图3-3  锂电池生产工艺流程图








东张门村670m
华润(新乡)医药有限公司仓库
项目位置
天茂循环能源
富益精密机械
凤泉区产业集聚区B区
顺安路
农田



老化房
分容
包装
成品库
老化房

正极对辊
涂布车间
配料正极
配料负极
仓库
负极对辊
会议室
办公室

危废间
固废间
污水处理站
图例：
化粪池
污水处理站
雨水排口
固废间
化粪池

有组织检测点位
噪声检测点位


生活污水检测点位
无组织检测点位（依据监测当天风向布设无组织监测点位）
危废间
雨水排口



