河南省恒明新能源有限公司

年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目竣工环境保护验收报告

建设单位：河南省恒明新能源有限公司

编制单位：河南省恒明新能源有限公司

2026年9月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责 人:  仵旭东

填表人：     仵旭东

建设单位: 河南省恒明新能源有限公司         编制单位: 河南省恒明新能源有限公司

电话: 13937370802                       电话: 13937370802

传真:         /                         传真:       /

邮编: 453002                            邮编: 453002

地址: 新乡市牧野区新乡化学与物理电          地址: 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区                                   源产业园区

表一

| 建设项目名称 | 年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南省恒明新能源有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建√ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 碱性铁镍蓄电池 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 碱性铁镍蓄电池1000万安时/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 碱性铁镍蓄电池1000万安时/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020.6 | 开工建设时间 | 2024.11 |  |  |
| 调试时间 | 2026.4.1~2026.9.30 | 验收现场检测时间 | 2026.04.23~2026.04.24 2026.08.17~2026.08.18 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 新乡市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市嘉汇玻璃钢环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市嘉汇玻璃钢环保设备有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 850万 | 环保投资总概算 | 50万 | 比例 | 5.88% |
| 实际总概算 | 850万 | 实际环保投资 | 60万 | 比例 | 7.1% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国生态环境法典》； 2.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 3.《河南省建设项目环境保护条例》； 4.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 6.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 7.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 8. 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)； 9.《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》(HJ 967—2018)； 10. 《河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目环境影响评价报告表》，新乡市蓝天环境技术有限公司，2020.6； 11. 《河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目环境影响评价报告表》的批复（新环告表[2020]5号），新乡市生态环境局，2020年7月8日； 12.《河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目竣工验收检测报告》，河南琢磨检测研究院有限公司，2026年08月24日，验收检测报告，报告编号：F040215。 14、排污单位名称：河南省恒明新能源有限公司；排污许可证证书编号：91410711MA3X7RRD2H001R；管理类别：简化管理；有效期：2026年03月25日至2031年03月24日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5-新建企业大气污染物排放限值-镉镍/氢镍电池、表6-现有和新建企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; 生产设施排气筒：30mg/m3. 企业边界：0.3mg/m3. 镍及其化合物; 生产设施排气筒：1.5mg/m3. 企业边界：0.02mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 硫酸雾（其它）; 有组织; 45mg/m3、1.5kg/h （15m高排气筒）. 周界外浓度最高点; 1.2mg/m3. 废水; 新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂收水标准; pH; 6-9. COD; 150mg/L. SS; 140mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 2mg/L. TN; 40mg/L. 总镍; 0.5mg/L. 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2-新建企业水污染物排放限值-间接排放; COD; 150mg/L. SS; 140mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 2.0mg/L. TN; 40mg/L. 总镍; 0.5mg/L. 单位产品基准排水量-镉镍/氢镍电池; 0.25m3/万只. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）. |

表二

1、地理位置： 本项目选址位于新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区，利用现有厂房进行生产，项目占地面积600m2，项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。 河南省恒明新能源有限公司四周环境为：北侧为新乡天力锂能股份有限公司，东侧为河南日进新能源科技有限公司，西侧为新乡市领先轻工机械有限公司，南侧为菏宝高速。项目周围的最近环境敏感点为：东南667m处的临清店村。项目周围环境情况如下图所示： 新乡市领先轻工机械有限公司 河南日进新能源科技有限公司 新乡天力锂能股份有限公司 河南省恒明新能源有限公司 （667m）临清店村 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图（比例尺1：12000） 2、工程建设内容： 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 备注. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目; 年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目; 一致. 2; 建设单位; 河南省恒明新能源有限公司; 河南省恒明新能源有限公司; 一致. 3; 产品方案; 碱性铁镍蓄电池1000万安时/年; 碱性铁镍蓄电池1000万安时/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区; 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区; 一致. 5; 占地面积; 600m2; 600m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 850; 850; 一致. 7; 劳动制度; 双班制（每班8小时），年工作300天; 双班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工25人; 员工25人; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设内容. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积为600m2; 建筑面积为600m2; 一致. 2; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 综合废水经调节池+SBR反应池; 新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂）; 化粪池1座; 综合废水经调节池+SBR反应池; 新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂; 不一致. 生产废水; 混凝沉淀池+活性炭吸附池; 混凝沉淀池+活性炭吸附池. 废气; 溶解反应废气; 溶解反应槽加盖密闭+负压收集管道+水喷淋装置+碱喷淋装置+15m高排气筒; 溶解反应槽加盖密闭+负压收集管道+水喷淋装置+碱喷淋装置+15m高排气筒; 一致. 蒸发结晶水蒸气; 冷凝装置处理后直接排放; 冷凝装置处理后直接排放; 一致. 粉碎粉尘; 密闭间+负压收集管道+袋式除尘器+15m高排气筒; 密闭间+负压收集管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 袋式除尘器升级为脉冲袋式除尘器. 投料粉尘; 密闭间+负压收集管道+袋式除尘器+15m高排气筒; 密闭间+负压收集管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒. 噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 一致. 固废; 一般固废临时堆场1座（50m2）; 一般固废临时堆场1座（50m2）; 一致. 危废暂存间1座（20m2）; 危废暂存间1座（20m2）; 一致. 3; 公用 工程; 水; 园区统一供水; 园区统一供水; 一致. 4; 电; 园区统一供电; 园区统一供电; 一致. 5; 蒸汽; 新奥燃气提供; 新奥燃气提供; 一致. 废水出厂排放去向由环评中的新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂）变更为新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂，仍为间接排放，仅更换污水处理厂，不属于间接排放改为直接排放，该变动已纳入排污许可管理。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。废气措施变动，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，未增加大气污染物无组织排放量，未增加废气主要排放口，未改变排气筒高度，未导致不利环境影响加重。废水排放去向变动，未增加废水直接排放口，废水去向仍为间接排放，因此不属于重大变动。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 变化情况. 新增/利旧; 设施参数; 数量(台/套); 新增/利旧; 设施参数; 数量(台/套). 高活性铁粉制备. 1; 硫酸亚铁溶解反应槽; 新增设备; 0.75m3; 3; 新增设备; 0.75m3; 2; -1. 2; 氢氧化钠溶解槽; 2m3; 1; 2m3; 1; 无. 3; 计量罐; /; 2; /; 2; 无. 4; 硫酸亚铁和氢氧化钠反应釜; 8.2m3，有效体积6.3m3; 1; 8.2m3，有效体积6.3m3; 1; 无. 5; 风机; /; 1; /; 1; 无. 6; 耐酸碱泵; /; 1; /; 1; 无. 7; 蒸发结晶装置; /; 1; /; 1; 无. 8; 冷凝装置; /; 1; /; 1; 无. 9; 板框压滤机; /; 1; /; 1; 无. 10; 多级泵; /; 1; /; 1; 无. 11; 泥浆泵; /; 1; /; 1; 无. 合粉造粒. 12; 烘箱; 新增设备; /; 2; 新增设备; /; 2; 无. 13; 煅烧炉（电加热）; /; 1; /; 1; 无. 14; 粉碎机; /; 1; /; 1; 无. 包粉并条、极组组装. 15; 点焊机（电）; 新增设备; 0-300A; 2; /; /; /; -2. 16; 压纹切片机; 原有设备; /; 2; 原有设备; /; 2; 无. 17; 点焊机（电）; 0-200A; 4; 0-200A; 4; 无. 18; 筋成型机; /; 2; /; 2; 无. 19; 定筋机; /; 2; /; 2; 无. 20; 冲床; /; 1; /; 1; 无. 21; 包粉机; /; 2; /; 2; 无. 容量分选. 22; 配液罐; 原有设备; 500L; 3; 原有设备; 500L; 3; 无. 23; 真空罐; 500L; 1; 500L; 1; 无. 24; 抽电解液泵; 4KW; 1; 4KW; 1; 无. 25; 化成设备; 0-200V、0-100A; 4; 0-200V、0-100A; 4; 无. 电池封口. 26; 电压表; 新增设备; /; 若干; 新增设备; /; 若干; 无. 28; 超声波焊接机; /; 1; /; 1; 无. 29; 真空泵; 原有设备; /; 1; 原有设备; /; 1; 无. 由上表可知，本次设备变化主要为硫酸亚铁溶解反应槽数量比环评减少1个，点焊机（电）比环评减少2个，根据实际生产需要能够满足生产需求，不影响产能，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种 类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”属于重大变动。本次设备变动未增加产能，未导致废水、废气污染物和固体废弃物的增加，不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 所用工段; 名称; 环评年用量 （t/a）; 实际年用量 （t/a）; 一致性. 1; 铁粉制备; 冷板料; 59.64; 59.64; 一致. 2; 98%浓硫酸; 108; 108; 一致. 3; 氢氧化钠; 90; 90; 一致. 4; 正极板毛坯; 氢氧化亚镍; 96; 96; 一致. 5; 钢带（外加工电镀）; 54; 54; 一致. 6; 负极板毛坯; 钢带（外加工电镀）; 41.4; 41.4; 一致. 7; 装配; 钢带; 55.8; 55.8; 一致. 8; 集流板; 19.8; 19.8; 一致. 9; 隔极栅; 13.5; 13.5; 一致. 10; 打包带; 0.2; 0.2; 一致. 11; 连筋板; 19.8; 19.8; 一致. 12; 注液; KOH; 20.7; 20.7; 一致. 13; 封口; 电池壳; 37.8; 37.8; 一致. 14; 塑料盖; 5.5; 5.5; 一致. 15; 密封圈; 11.7; 11.7; 一致. 资源能源. 1; /; 新鲜水; 638.76; 638.76; 一致. 2; /; 蒸汽; 1200; 1200; 一致.

6、生产工艺流程示意图如下： 本项目生产工艺包括：纯水制备、改性铁粉制备、碱性铁镍蓄电池制备。 其中纯水制备生产工艺较环评有变动，不再使用离子交换树脂，故不再产生废离子交换树脂。 - 本项目纯水制备生产工艺流程图如下： 注：W：废水；S：固废 图2 纯水制备工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 原水先经活性炭、石英砂过滤去除固体悬浮物，再经电渗析装置制得纯水，成水率约85%，产生纯水制备废水。石英砂经反冲洗后重复利用，产生反清洗废水，活性炭、电渗析装置的滤芯需要定期更换，即为废活性炭、废滤芯。 二、本项目改性铁粉制造生产工艺流程图如下： 注：G：废气；N：噪声；W：废水 图3 改性铁粉生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程说明如下： （一）高活性铁粉制备 1、溶液配制 ①硫酸亚铁溶液：向溶解槽内按照次序先后加入纯水和98%的浓硫酸将其稀释至浓度为50%，然后人工将铁料投入到槽内，同时向槽内通入蒸汽进行加热，温度为70℃，铁料与稀硫酸溶解反应生成硫酸亚铁溶液，该反应过程会生成氢气以及硫酸挥发产生硫酸雾（G1）。蒸汽由新奥燃气提供。 反应方程式：Fe+H2SO4（稀）====FeSO4+H2 ②氢氧化钠溶液：氢氧化钠人工投料至溶解槽内溶解，得到氢氧化钠溶液。 2、反应 溶解完成将各溶液用耐酸碱泵抽入计量罐并按照比例注入反应釜内进行反应，反应釜热源为新奥燃气提供的蒸汽，温度为110-120℃，反应时间为60-70min。 高温 反应方程式：FeSO4 + 2NaOH ==== Na2SO4 + Fe(OH)2（沉淀） 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O === 4Fe(OH)3（沉淀） 3、压滤、洗涤 反应完成后使用泥浆泵将沉淀溶液混合物抽至板框压滤机进行压滤，硫酸钠溶液经压滤机流出，之后采用多级泵向板框压滤机内注入纯水对滤饼进行清洗，清洗废水经压滤机流出。该过程会产生的清洗废水中含硫酸钠，与硫酸钠溶液混合，经蒸发结晶装置进行浓缩结晶，得到硫酸钠副产品。蒸发结晶过程产生的水蒸汽（G2）经冷凝装置处理后直接排放，会产生冷凝废水（W3）。蒸发结晶装置采用电加热。 （二）合粉造粒 4、预干燥 将压滤后的反应产物氢氧化铁使用烘箱进行预干燥，烘箱采用电加热，温度为100-110℃。烘箱运行会产生噪声。 5、煅烧还原 高温 预干燥后的氢氧化铁采用煅烧炉进行煅烧还原，得到氧化铁。煅烧炉采用电加热，煅烧还原温度为900-930℃，设备运行会产生噪声。 反应方程式：2Fe(OH)3====Fe2O3+3H2O 6、粉碎 煅烧还原后的氧化铁块采用粉碎机粉碎为粉末状经检验后入库待用。粉碎过程会有粉碎粉尘（G3）产生，设备运行会产生噪声。 三、本项目碱性铁镍蓄电池生产工艺流程图如下： 注：G：废气；N：噪声；W：废水 图4 碱性铁镍蓄电池生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： （一）包粉并条 1、正极板制造 （1）包粉 该工序包括投料、包粉两个工序。 将外购的氢氧化亚镍加入密闭包粉机内，待用，该过程为在密闭间内进行的人工投料，会有投料粉尘（G4）产生。 将上穿孔钢带（外加工电镀）装在包粉机的上部松卷轮上，按照工艺规格进行包粉；在密闭包粉机内调整下粉量、下粉速度、各工装轮的间距、刮粉板高度，氢氧化亚镍粉均匀落在上穿孔钢带中；将下穿孔钢带（外加工电镀）装在包粉机的下部松卷轮上，和上穿孔钢带上下叠放在一起，形成极板条。设备运行会产生噪声。 （2）压纹、剪切 将包粉后合格的极板条按规定条数并在一起，送入压纹切片机，先进行咬合压纹，以增大极板条宽度，再进行极板剪切，以确定极板条长度。该过程会有废极板条（S4）和设备噪声产生。 （3）定筋、压片 按照产品规格将外购钢带在筋成型机中加工成筋条，成型和切断同时进行，会产生废筋条（S6）和设备噪声。 在极板毛坯两边切口处装上筋条，送入定筋机中固定，固定后送入冲床，进行压片，使极板与筋条连接紧密，极板表面平整，提高极板条的性能。设备运行产生噪声。 2、负极板制造 负极板制造和正极板制造工艺基本相同，不同之处在于负极包粉工序采用的活性物质是本公司研发生产的改性铁粉。 （二）极组组装 1、点焊 将连筋板与压片好的的极板条的筋条采用点焊机焊接在一起，即为连筋极板，连筋极板与集流板采用点焊机焊接在一起，即为极板。点焊机利用金属电阻通入小电压、大电流，让接触面瞬间产生高温，局部熔化，形成熔核，之后断开电流，金属冷却后，形成了一个焊点，此过程不产生废气，设备运行产生噪声。 2、装配 将合格的正、负极板组装成极板组，正、负极板之间用隔极栅隔开，用打包带将隔极栅和极板组固定起来，装配完成即为极板组。装配工序会产生废打包带和隔极栅（S7） （三）容量分选 1、配液 将KOH倒入配液罐内，往配液罐内注入纯水，缓慢搅拌至KOH溶解，再注入大量纯水搅拌均匀，溶液冷却后即成电解液。该工序加入的KOH和纯水的质量比为1:1.25，KOH为袋装固体，投料时不会产生粉尘。 2、注液 人工将极板组装入化成槽内，盖上盖子，用抽电解液泵将电解液从化成槽上部口处灌入。 3、化成 按照充放电要求对极板组进行充放电，用0.2C电流充电7h，搁置0.5h；用0.2C电流放电4h；用0.2C充电7h，搁置0.5h；用0.2C电流放电4.5h；放电结束后普量电压，电池电压为1.0V即为合格电池极板组，极板组经清洗后进行装配。化成之后会有不合格极板组产生，将不合格极板组拆开，成为废极板组（包含废负极板组S8和废正极板组S9），重新装配上合格极板组。 化成结束后采用抽电解液泵将电解液抽到真空罐内暂存，待下一批电池极板组注液化成时使用。电解液定期更换，会有废电解液（W4）产生；极板组使用纯水清洗，会有废清洗液（W5）产生。 （四）电池封口 1、封口 将极板组放入电池外壳内，安装密封盖、密封圈，然后使用超声波焊接机将电池外壳和密封盖焊接在一起进行封口，该过程焊接时间极短（0.8-1.2s），焊接温度≤50℃，无有机废气产生。 2、检验和包装 封口结束后，在封口处采用真空泵抽气的方法对电池进行负压试密封检验，检验结束对合格电池进行人工贴标、包装入箱，不合格的将其拆开，重新进行电池壳、密封盖、密封圈的组装封口。该工序会有废电池壳、废密封盖、废密封圈（S10）产生，设备运行会产生噪声。 7、本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表： 表6 项目营运期产污环节一览表 污染 因素; 编号; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; G1; 溶解反应; 硫酸雾; 溶解反应槽加盖密闭+负压收集管道+水喷淋装置+碱喷淋装置+15m高排气筒. G2; 蒸发结晶; 水蒸气; 直接排放. G3; 粉碎; 颗粒物; 密闭间+负压收集管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒. G4; 投料; 颗粒物、含镍粉尘; 密闭间+负压收集管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒. 废水; W1; 生产废水; 反冲洗废水; COD、SS; 混凝沉淀+活性炭吸附; 经预处理后的生活污水和外排生产废水排入调节池混合后再经SBR反应池处理，之后经市政管网排入新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂进一步处理. W2; 纯水制备废水; COD、SS; 用于车间地面清洗，不外排. W3; 冷凝废水; COD、SS; 混凝沉淀+活性炭吸附. W4; 废电解液; COD、SS、总镍. W5; 极板组清洗废清洗液; COD、SS、总镍. W6; 设备清洗废水; COD、SS. W7; 车间地面清洗废水; COD、SS、NH3-N、总镍. W8; 碱喷淋废液; COD、SS. 水喷淋废水; pH、COD、SS; 回用于溶解反应工序，不外排. W9; 职工生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池. 噪声; /; 包粉、压纹、剪切、点焊等; 噪声; 减振、密闭隔音、厂距衰减等. 固废; S1; 纯水制备装置; 废滤芯; 一般固废暂存间存放，定期送至垃圾填埋场填埋. S2; 废活性炭. S4; 压纹、剪切; 废正极条; 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置. S5; 废负极条; 一般固废暂存间存放，定期外售. S6; 定筋; 废筋条. S7; 装配; 废隔极栅、打包带. S8; 化成; 废负极板组. S9; 废正极板组; 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置. S10; 检验; 废电池壳、废密封盖、废密封圈; 一般固废暂存间存放，定期外售. S11; 原料包装; 废包装材料. S12; 粉碎工序袋式除尘器; 回收粉尘. S13; 投料工序袋式除尘器; 回收粉尘; 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置. S14; 废水处理; 废活性炭. S15; 污泥.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目生活污水经化粪池处理，与经混凝沉淀+活性炭吸附预处理的生产废水，共同经“综合废水经调节池+SBR反应池”处理后排入新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂进一步处理。 图5 废水治理流程示意图 2、废气 本项目粉碎废气经“脉冲袋式除尘器”处理后经15m高排气筒排放，投料粉尘经“脉冲袋式除尘器”处理后经15m高排气筒排放，溶解反应废气经“水喷淋+碱喷淋”处理后经15m高排气筒排放。 图6 废气治理流程示意图 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声、距离衰减等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 图7 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目营运期一般固废主要为：废滤芯、纯水制备产生的废活性炭、废负极条、废筋条、废隔极栅、打包带、废负极板组、废电池壳、废密封盖、废密封圈、废包装材料、粉碎工序袋式除尘器回收粉尘；危险废物主要为：废正极条、废正极板组、投料工序袋式除尘器回收粉尘、废水处理产生的废活性炭、污泥。 本项目固废产生量为：纯水制备产生的废活性炭0.1t/a、废滤芯0.36t/a、废正极条0.3t/a、废负极条0.25t/a、废筋条0.57t/a、废隔极栅、打包带0.014t/a、废正极板组1.9t/a、废负极板组1.8t/a、废电池壳、废密封盖、废密封圈1.1t/a、废包装材料15t/a、粉碎工序袋式除尘器回收粉尘0.1247t/a、投料工序袋式除尘器回收粉尘0.3189t/a、废水处理产生的废活性炭10t/a、污泥2t/a。 项目依托现有一般固废暂存间1座（50m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危废暂存间暂存后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目依托现有危废暂存间1座（20m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 图8 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本期验收项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 本项目环保治理设施一览表 污染 因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 粉碎; 颗粒物; 密闭间+负压收集管道+袋式除尘器+15m高排气筒; 18; 密闭间+负压收集管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 35. 投料; 颗粒物、镍及其化合物; 密闭间+负压收集管道+袋式除尘器+15m高排气筒; 密闭间+负压收集管道+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒. 溶解反应; 硫酸雾; 溶解反应槽密闭+负压收集管道+水喷淋装置+碱喷淋装置+15m高排气筒; 溶解反应槽密闭+负压收集管道+水喷淋装置+碱喷淋装置+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、SS、TP、NH3-N、TN; 化粪池（利用现有）; 调节池+SBR反应池（利用现有）; /; 化粪池（利用现有）; 调节池+SBR反应池（利用现有）; /. 生产废水; COD、SS、NH3-N、TP、TN、总镍; 混凝沉淀+活性炭吸附（利用现有）; 混凝沉淀+活性炭吸附（利用现有）. 噪声; 压纹、剪切、定筋、环保风机等; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 2; 基础减振、厂房隔声; 5. 固废; 纯水制备装置; 废活性炭; 一般固废暂存间1座（50m2）（利用现有）; /; 一般固废暂存间1座（50m2）（利用现有）; /. 废滤芯. 剪切; 废负极条. 定筋; 废筋条. 装配; 废隔极栅、打包带. 化成; 废负极板组. 检验; 废电池壳、密封盖、密封圈. 原料包装; 废包装材料. 粉碎工序袋式除尘器; 回收粉尘. 剪切; 废正极条; 危废暂存间1座（20m2）（利用现有）; /; 危废暂存间1座（20m2）（利用现有）. 化成; 废正极板组. 投料工序袋式除尘器; 回收粉尘. 废水处理; 废活性炭. 污泥. 环境风险防范措施; 硫酸储存区围堰、事故池（利用现有）、个人防护装备、消防器材若干；硫酸亚铁溶解反应槽安装氢气收集装置与排气筒，并在排气筒出口处安装阻火器; 10; 硫酸储存区围堰、事故池（利用现有）、个人防护装备、消防器材若干；硫酸亚铁溶解反应槽安装氢气收集装置与排气筒，并在排气筒出口处安装阻火器; 10. 管理; 总用电处、生产设施和废气处理设施处安装用电监控设施（各1套）; 20; 目前未要求安装相关环保监控、监测设备; 10. 按照环保要求在各废气排气筒安装在线监控设施. 生产区、废气处理设施处及厂区大门口处安装视频监控（每个区域各1套）; 生产区、废气处理设施处及厂区大门口处安装视频监控（每个区域各1套）. 合计; /; 50; /; 60. 6、厂区平面布置及监测点位图 附图7 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本次设备变化主要为硫酸亚铁溶解反应槽数量比环评减少1个，点焊机（电）比环评减少2个，根据实际生产需要能够满足生产需求，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种 类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”属于重大变动。本次设备变动未增加产能，未导致废水、废气污染物和固体废弃物的增加，不属于重大变动。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物厂界外浓度限值排放量增加10%及以上的。; 环评中粉碎、投料粉尘治理设施为袋式除尘器，实际建设中改为脉冲袋式除尘器，除尘效率进一步提升属于设施优化。 废水出厂排放去向由环评中的新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂）变更为新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂，扔为间接排放，仅更换污水处理厂，不属于间接排放改为直接排放，该变动已纳入排污许可管理。 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其环境保护措施中要求为：“8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。”属于重大变动。废气措施变动，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，未增加大气污染物无组织排放量，未增加废气主要排放口，未改变排气筒高度，未导致不利环境影响加重。废水排放去向变动，未增加废水直接排放口，废水去向仍为间接排放，因此不属于重大变动。; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气厂界外浓度限值排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 纯水制备工艺调整，不再使用离子交换树脂，故不再产生废离子交换树脂。环评中废离子交换树脂为一般固体废物，本次一般固体废物减少，未导致不利环境影响加重。; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： A、环境影响报告表主要结论 1、工程基本情况 河南省恒明新能源有限公司拟投资850万元在新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区，利用现有厂房建设年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目，该项目为扩建项目，占地面积约600平方米，建设规模及内容：碱性铁镍蓄电池1000万安时/年，根据现场踏勘，现状为空厂房。 2、工程建设符合国家产业政策 对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡化学与物理电源产业园管理委员会经济发展服务局备案，项目代码：2020-410711-38-03-004920。 3、工程选址合理性分析 本项目选址位于新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区，利用现有车间进行生产，根据《国家（新乡）化学与物理电源产业集聚区空间发展规划（2010~2020）》，该项目占地为二类工业用地，符合集聚区空间发展规划，同时根据新乡化学与物理电源产业园区管理委员会经发局出具的证明显示，本项目位于新乡化学与物理电源产业园区，符合园区产业规划。 4、废气 该项目生产过程中废气污染物为粉碎工序产生的颗粒物，投料工序产生的颗粒物和含镍粉尘以及溶解反应过程产生的硫酸雾。 ①粉碎工序产生的颗粒物经密闭间负压管道收集后引入到袋式除尘器处理之后经15m高排气筒排放，废气排放能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5车间或生产设施排气筒颗粒物30mg/m3、排气筒高度15m的标准限值要求。 ②投料工序产生的颗粒物和含镍粉尘经密闭间负压管道收集后引入到袋式除尘器处理之后经15m高排气筒排放，废气排放能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5车间或生产设施排气筒：颗粒物30mg/m3、镍及其化合物1.5mg/m3、排气筒高度15m的标准限值要求。 ③溶解反应工序产生的硫酸雾采取将硫酸亚铁溶解反应槽加盖密闭，并连接负压收集管道，废气经收集后引入水喷淋装置+碱喷淋装置处理后经15m高排气筒排放，废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准硫酸雾排放浓度45 mg/m3、排放速率1.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 ④经预测，颗粒物、镍及其化合物、硫酸雾排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6-现有和新建企业边界大气污染物浓度限值的要求，对周围环境影响不大。 ⑤卫生防护距离：根据卫生防护距离计算公式计算得卫生防护距离为50m，现有卫生防护距离为200m，本项目卫生防护距离位于现有项目卫生防护距离内，此范围内目前没有环境敏感点。 5、废水 本项目废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水包括反冲洗废水、冷凝废水、废电解液、极组清洗水、设备清洗水、地面清洗水、纯水制备废水、水喷淋废水、碱喷淋废液。纯水制备废水用于车间地面清洗，水喷淋废水回用于溶解反应工序，其余生产废水进入混凝沉淀池+活性炭吸附池处理，生活污水经化粪池处理，综合废水经调节池+SBR反应池处理后经市政管网排入新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂）进一步处理后最终排入卫河。外排综合废水量为1.8019t/d（540.57t/a），外排废水排入与现有工程废水混合后进入厂区污水处理站处理，处理后废水水质为COD68.2mg/L、SS43.1mg/L、NH3-N4.1mg/L、TP0.22mg/L、TN4.8mg/L、总镍0.19mg/L，可以满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2-间接排放COD150mg/L、SS140mg/L、NH3-N30mg/L、TP2.0mg/L、TN40mg/L、总镍0.5mg/L的排放标准，同时可以满足东部污水处理厂COD≤350mg/L、SS≤180mg/L、NH3-N≤40mg/L、TP≤4mg/L、TN≤55mg/L、总镍≤0.5mg/L的收水标准要求，经新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂）处理后水质为COD40mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP04mg/L、TN15mg/L、总镍0.05mg/L，最终进入东孟姜女河。 6、噪声 本工程高噪声设备主要为环保风机、粉碎机、包粉机、定筋机等，噪声源强在65-80dB（A）。通过采取基础减振，厂房隔声等措施降低噪声源强，减轻对周围声环境的影响。在采取上述噪声防治措施后，经过距离衰减，工程对厂界的噪声预测值可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 7、固废 本项目营运期一般固废主要为：废滤芯0.036t/a、废正极条0.25t/a、废筋条0.57t/a、废隔极栅、打包带0.014t/a、废负极板组1.8t/a、废电池壳、密封盖、密封圈1.1t/a、废包装材料15t/a、粉碎工序除尘器回收到的粉尘量为0.1247t/a；危险废物主要为：废正极条0.3t/a、废正极板组1.9t/a、投料工序除尘器回收到的粉尘量为0.3189t/a、废离子交换树脂0.5t/2a、污泥3t/a、废活性炭10t/a。 一般固废收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。项目利用现有一般固废暂存间1座（50m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目危险废物收集至危险废物暂存间后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目利用现有危废暂存间1座（20m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 8、总量指标 ①本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0369t/a、NH3-N0.0022t/a、TP0.0001/a、TN0.0026t/a、总镍0.0001t/a，经东部污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD0.0216t/a、NH3-N0.0011t/a、TP0.0002t/a、TN0.0081t/a、总镍0.00003t/a。 ②本项目废气排放量为颗粒物0.0099t/a（其中有组织0.0079t/a）、VOCs0t/a、镍及其化合物0.006t/a（其中有组织0.003t/a）、硫酸雾0.0402t/a。 ③根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目COD0.0369t/a、NH3-N0.0022t/a、TP0.0001/a、TN0.0026t/a、总镍0.0001t/a、总镍0.00004t/a、颗粒物0.0099t/a（其中有组织0.0079t/a）、VOCs0t/a、镍及其化合物0.006t/a（其中有组织0.003t/a）、硫酸雾0.0402t/a，全厂新增污染物排放量为COD0.0369t/a、NH3-N0.0022t/a、TP0.0001/a、TN0.0026t/a、颗粒物0.0099t/a（其中有组织0.0079t/a）、SO20t/a、NOX0t/a、VOCs0t/a，区域内同意该项目新增污染物总量指标从年度总量预算指标里支取。 根据新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环[2020]37号文），本项目为新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、挥发性有机物）排放的项目，区域内同意该项目污染物排放总量指标从年度总量指标里支取。同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。 9、环保投资 本项目总投资为850万元，环保投资为50万元，环保投资占总投资的5.88%。 10、总结论 河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 B、审批部门的决定 审批意见： 新环告表[2020]5号 新乡市生态环境局 关于《河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目环境影响评价报告表》的批复 河南省恒明新能源有限公司： 你单位(统一社会信用代码91410711MA3X7RRD2H)关于《河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(环综合[2020]13号)等规定，依据你单位及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你单位应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。 新乡市生态环境局 2020年7月8日 C、本项目落实环评及批复情况 表9 本项目落实环评及批复情况 新乡市生态环境局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你单位(统一社会信用代码91410711MA3X7RRD2H)关于《河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(环综合[2020]13号)等规定，依据你单位及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你单位应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、验收执行标准 ①废气 营运期废气执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级相关排放限值要求，具体标准值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5-新建企业大气污染物排放限值-镉镍/氢镍电池、表6-现有和新建企业边界大气污染物浓度限值; 颗粒物; 生产设施排气筒：30mg/m3. 企业边界：0.3mg/m3. 镍及其化合物; 生产设施排气筒：1.5mg/m3. 企业边界：0.02mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 硫酸雾（其它）; 有组织; 45mg/m3、1.5kg/h （15m高排气筒）. 周界外浓度最高点; 1.2mg/m3. ②废水 本项目生活污水经化粪池处理，与经混凝沉淀+活性炭吸附预处理的生产废水，共同经“综合废水经调节池+SBR反应池”处理后排入新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂进一步处理。 表11 废水污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂收水标准; pH; 6-9. COD; 150mg/L. SS; 140mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 2mg/L. TN; 40mg/L. 总镍; 0.5mg/L. 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） 表2-新建企业水污染物排放限值-间接排放; COD; 150mg/L. SS; 140mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 2.0mg/L. TN; 40mg/L. 总镍; 0.5mg/L. 单位产品基准排水量-镉镍/氢镍电池; 0.25m3/万只. ③噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 污染因子; 标准名称; 标准限制. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 昼间; 60. 夜间; 50. 2、总量控制指标 本项目属于扩建项目，环评允许排放量为：①废水污染物出厂排放总量：COD 0.0369t/a、NH3-N 0.0022t/a、TP 0.0001/a、TN 0.0026t/a、总镍0.0001t/a，经新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0216t/a、NH3-N 0.0011t/a、TP 0.0002t/a、TN 0.0081t/a、总镍0.00003t/a。②废气排放量为颗粒物0.0099t/a、镍及其化合物0.006t/a、硫酸雾0.0402t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表12 检测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 检测项目; 分析方法; 仪器型号、名称 及编号; 检出限或最 低检出浓度. 废水; 悬浮物; 水质悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989; FA2204万分之一天平HNZM195; 4mg/L. 化学需氧量; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017; 50ml无色酸式滴定管HNZM144-2; 4mg/L. 氨氮; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 723可见分光光度计HNZM273; 0.025mg/L. 总磷; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; M4紫外可见分光光度计HNZM264; 0.01mg/L. 总氮; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; M4紫外可见分光光度计HNZM264; 0.05mg/L. 总镍; 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11912-1989; SP-3530AA原子吸收分光光度计HNZM072; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及修改单; EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM182GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM298 FA2204万分之一天平HNZM195; 20mg/m3. 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017; EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM183HNZM182 GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM299AUW220D十万分之一天平HNZM032; 1.0mg/m3. 镍及其化合物; 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ/T63.1-2001; EM-3088智能烟尘烟气分析仪HNZM182HNZM183 SP-3530AA原子吸收分光光度计HNZM072; 3×10-5mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法HJ544-2016; GR-3100D型低浓度烟尘气测试仪HNZM298 HNZM299 IC6000离子色谱仪HNZM070; 0.2mg/m3. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法HJ1263-2022; 崂应2050型环境空气综合采样器HNZM132HNZM133 ADS-2062E-2.0智能综合大气采样器NZM176HNZM177 AUW220D十万分之一天平HNZM032; 0.007mg/m3. 镍及其化合物; 大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ/T63.1-2001; 崂应2050型环境空气综合采样器HNZM132HNZM133 ADS-2062E-2.0智能综合大气采样器NZM176HNZM177 SP-3530AA原子吸收分光光度计HNZM072; 3×10-5mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法HJ544-2016; ADS-2062E-2.0智能综合大气采样器NZM178HNZM179 HNZM245HNZM246IC6000离子色谱仪HNZM070; 0.005mg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; AWA5688多功能声级计HNZM312; /. 3、检测质量控制与质量保证 （1）、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HI/T55-2000)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 （4）、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表13 验收检测内容一览表 检测类别; 检测点位; 检测项目; 检测频率. 废气; 投料废气：袋式除尘器进口+排气筒DA001出口; 镍及其化合物、颗粒物; 检测2天，3次/天. 溶解废气：喷淋塔进口+排气筒DA005出口; 硫酸雾; 检测2天，3次/天. 破碎废气：袋式除尘器进口+排气筒DA006出口; 颗粒物; 检测2天，3次/天. 厂界上风向1个点，下风向3个点; 镍及其化合物、颗粒物、硫酸雾; 检测2天，3次/天. 废水; 污水处理站进口、废水总排放口; 流量、COD、SS、TP、NH3-N、TN、总镍; 检测2天，4次/天. 噪声; 东、西、南、北厂界; 等效声级; 检测2天，昼间、夜间各1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求，生产运行工况见下表。 表14 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2026.4.23; 碱性铁镍蓄电池; 3.3万安时/d; 2.97万安时/d; 90%. 2026.4.24; 碱性铁镍蓄电池; 3.3万安时/d; 3.102万安时/d; 94%. 备注：生产负荷由河南省恒明新能源有限公司提供.

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气监测结果与评价 根据本项目工艺流程可知，项目有组织废气为镍及其化合物、颗粒物、硫酸雾。厂界外废气为镍及其化合物、颗粒物、硫酸雾。 项目废气有组织排放检测结果见下表。 表15-1 有组织废气排放检测结果表（1） 采样 日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测 频次; 标干流量（m3/h）; 检测结果（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2026. 04.23; 配料废气进口; 颗粒物; 1; 1251; 155; 0.194. 2; 1239; 180; 0.223. 3; 1262; 164; 0.207. 均值; 1251; 166; 0.208. 镍及其化合物; 1; 1237; 1.4×10-4; 1.73×10-7. 2; 1230; 1.2×10-4; 1.48×10-7. 3; 1217; 1.8×10-4; 2.19×10-7. 均值; 1228; 1.5×10-4; 1.80×10-7. 配料废气排放口（DA001）; 颗粒物; 1; 1411; 4.9; 6.91×10-3. 2; 1456; 5.5; 8.01×10-3. 3; 1464; 5.3; 7.76×10-3. 均值; 1444; 5.2; 7.56×10-3. 镍及其化合物; 1; 1417; ND; 2.13×10-8. 2; 1437; 6×10-5; 8.62×10-8. 3; 1447; 6×10-5; 8.68×10-8. 均值; 1434; 4×10-5; 6.48×10-8. 2026. 04.24; 配料废气进口; 颗粒物; 1; 1256; 147; 0.185. 2; 1258; 166; 0.209. 3; 1238; 159; 0.197. 均值; 1251; 157; 0.197. 镍及其化合物; 1; 1222; 2.5×10-4; 3.06×10-7. 2; 1244; 2.3×10-4; 2.86×10-7. 3; 1257; 2.4×10-4; 3.02×10-7. 均值; 1241; 2.4×10-4; 2.98×10-7. 2026. 04.24; 配料废气排放口（DA001）; 颗粒物; 1; 1444; 5.6; 8.09×10-3. 2; 1471; 6.2; 9.12×10-3. 3; 1423; 5.8; 8.25×10-3. 均值; 1446; 5.9; 8.49×10-3. 镍及其化合物; 1; 1478; ND; 1.83×10-8. 2; 1481; 5×10-5; 6.22×10-8. 3; 1489; 5×10-5; 6.28×10-8. 均值; 1483; 4×10-5; 4.78×10-8. 备注：废气样品检测结果低于所列方法检出限时以“ND”表示；以检出限的1/2参与平均值的计算。. 表15-2 有组织废气排放检测结果表（2） 采样 日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测 频次; 标干流量（m3/h）; 检测结果（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2026. 04.23; 溶解反应废气进口; 硫酸雾; 1; 3782; 9.24; 3.49×10-2. 2; 3790; 8.46; 3.21×10-2. 3; 3694; 9.57; 3.54×10-2. 均值; 3755; 9.09; 3.41×10-2. 溶解反应废气排放口（DA005）; 1; 4287; 3.66; 1.57×10-2. 2; 4240; 3.94; 1.67×10-2. 3; 4177; 3.80; 1.59×10-2. 均值; 4235; 3.80; 1.61×10-2. 2026. 04.24; 溶解反应废气进口; 硫酸雾; 1; 3771; 9.68; 3.65×10-2. 2; 3740; 8.70; 3.25×10-2. 3; 3716; 9.79; 3.64×10-2. 均值; 3742; 9.39; 3.51×10-2. 溶解反应废气排放口（DA005）; 1; 3171; 3.91; 1.24×10-2. 2; 3149; 4.21; 1.33×10-2. 3; 3118; 4.00; 1.25×10-2. 均值; 3146; 4.04; 1.27×10-2. 表15-3 有组织废气排放检测结果表（3） 采样 日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测 频次; 标干流量（m3/h）; 检测结果（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2026. 04.23; 破碎废气进口; 颗粒物; 1; 1263; 135; 0.171. 2; 1244; 130; 0.162. 3; 1207; 121; 0.146. 均值; 1238; 129; 0.160. 破碎废气排放口（DA006）; 1; 1442; 7.2; 1.04×10-2. 2; 1521; 8.1; 1.23×10-2. 3; 1496; 8.2; 1.23×10-2. 均值; 1486; 7.8; 1.17×10-2. 2026. 04.24; 破碎废气进口; 颗粒物; 1; 1197; 129; 0.154. 2; 1232; 132; 0.163. 3; 1214; 119; 0.144. 均值; 1214; 127; 0.154. 破碎废气排放口（DA006）; 1; 1452; 7.9; 1.15×10-2. 2; 1509; 8.5; 1.28×10-2. 3; 1476; 7.7; 1.14×10-2. 均值; 1479; 8.0; 1.19×10-2. 由检测数据可知，本项目投料废气经收集至“脉冲袋式除尘器”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。颗粒物排放浓度为4.9~6.2mg/m3，排放速率为0.00691~0.00912kg/h，镍及其化合物排放浓度为3×10-5~6×10-5mg/m3，排放速率为1.83×10-8~8.68×10-8kg/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5车间或生产设施排气筒：颗粒物30mg/m3、镍及其化合物1.5mg/m3的标准限值要求。同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 溶解反应废气经收集至“水喷淋+碱喷淋”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。硫酸雾排放浓度为3.66~4.21mg/m3，排放速率为1.24×10-2~1.67×10-2kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准硫酸雾排放浓度45 mg/m3、排放速率1.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 破碎废气收集后经“脉冲袋式除尘器”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。颗粒物排放浓度为7.2~8.5mg/m3，排放速率为1.04×10-2~1.28×10-2kg/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5车间或生产设施排气筒：颗粒物30mg/m3的标准限值要求。同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 表16 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样日期; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 厂界 上风向; 厂界 下风向1; 厂界 下风向2; 厂界 下风向3. 2026.04.23; 总悬浮颗粒物; 1; 0.262; 0.317; 0.329; 0.322. 2; 0.278; 0.344; 0.354; 0.347. 3; 0.268; 0.354; 0.367; 0.362. 镍及其化合物; 1; ND; ND; ND; ND. 2; ND; ND; ND; ND. 3; ND; ND; ND; ND. 硫酸雾; 1; ND; ND; ND; ND. 2; ND; ND; ND; ND. 3; ND; ND; ND; ND. 2026.04.24; 总悬浮颗粒物; 1; 0.260; 0.349; 0.361; 0.357. 2; 0.292; 0.366; 0.371; 0.359. 3; 0.285; 0.342; 0.362; 0.354. 镍及其化合物; 1; ND; ND; ND; ND. 2; ND; ND; ND; ND. 3; ND; ND; ND; ND. 硫酸雾; 1; ND; ND; ND; ND. 2; ND; ND; ND; ND. 3; ND; ND; ND; ND. 备注：废气样品类检测结果低于所列方法检出限时以“ND”表示。. 表4.6 气象参数一览表 检测日期; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向. 2026.04.23; 17.1-25.7; 101.1-101.9; 1.5-2.2; 北. 2026.04.24; 14.7-23.4; 101.2-101.9; 1.2-2.0; 北. 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：硫酸雾、镍及其化合物均未检出，颗粒物0.260~0.371mg/m3，颗粒物、含镍粉尘废气排放能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6-企业边界大气污染物颗粒物0.3mg/m3、镍及其化合物0.02mg/m3浓度限值的限值要求；硫酸雾废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级硫酸雾-周界外浓度最高点1.2mg/m3的限值要求。 （3）废水 本项目生活污水经化粪池处理，与经混凝沉淀+活性炭吸附预处理的生产废水，共同经“综合废水经调节池+SBR反应池”处理后排入新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂进一步处理。 表17 废水检测结果 单位：mg/L 采样 日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2026. 08.17; 废水进口; 悬浮物; 26; 28; 27; 26; 27; mg/L. 化学需氧量; 214; 192; 207; 218; 208; mg/L. 氨氮; 10.3; 9.24; 9.65; 9.94; 9.78; mg/L. 总磷; 0.14; 0.12; 0.15; 0.16; 0.14; mg/L. 总氮; 131; 133; 125; 124; 128; mg/L. 总镍; 4.62; 4.45; 4.38; 4.56; 4.50; mg/L. 样品状态描述; 微灰、微浑浊、微臭、少量浮油、无漂浮物. 采样 日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2026. 08.17; 废水出口; 悬浮物; 19; 20; 18; 19; 19; mg/L. 化学需氧量; 25; 19; 18; 23; 21; mg/L. 氨氮; 2.13; 2.00; 1.96; 2.02; 2.03; mg/L. 总磷; 0.09; 0.08; 0.12; 0.11; 0.10; mg/L. 总氮; 34.4; 35.4; 35.2; 33.9; 34.7; mg/L. 总镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L. 流量; 0.043; 0.039; 0.041; 0.042; 0.041; m3/h. 样品状态描述; 微绿、微浑浊、无异味、少量浮油、无漂浮物. 备注：1、废水样品检测结果低于所列方法检出限时表示为“检出限L”。 2、流量由企业提供。. 表17 废水检测结果 单位：mg/L 采样 日期; 采样 点位; 检测 项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2026. 08.18; 废水进口; 悬浮物; 29; 26; 27; 27; 27; mg/L. 化学需氧量; 227; 211; 235; 216; 222; mg/L. 氨氮; 10.3; 9.87; 10.9; 9.62; 10.2; mg/L. 总磷; 0.15; 0.13; 0.15; 0.16; 0.15; mg/L. 总氮; 146; 143; 137; 145; 143; mg/L. 总镍; 2.07; 2.01; 2.20; 2.34; 2.16; mg/L. 样品状态描述; 微灰、微浑浊、微臭、少量浮油、无漂浮物. 采样 日期; 采样 点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2026. 08.18; 废水出口; 悬浮物; 18; 20; 19; 18; 19; mg/L. 化学需氧量; 20; 23; 26; 21; 22; mg/L. 氨氮; 1.86; 1.95; 2.14; 1.89; 1.96; mg/L. 总磷; 0.06; 0.08; 0.10; 0.12; 0.09; mg/L. 总氮; 33.1; 34.2; 32.0; 33.8; 33.28; mg/L. 总镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; mg/L. 流量; 0.038; 0.040; 0.039; 0.042; 0.040; m3/h. 样品状态描述; 微绿、微浑浊、无异味、少量浮油、无漂浮物. 备注：1、废水样品检测结果低于所列方法检出限时表示为“检出限L”。 2、流量由企业提供。. 由上表检测数据可知，污水处理站的处理效率分别为COD88.3-91.2%、SS23.1-37.9%、NH3-N78.4-81.9%、TP20-60%、总镍97.5-98.9%、TN71.8-77.3%。废水总排放口水质情况为：化学需氧量18-26mg/L，悬浮物18~20mg/L，氨氮1.86~2.14mg/L，总磷0.06~0.12mg/L，总氮32.0~35.4mg/L，总镍未检出，流量为0.038~0.043m3/h，能够满足新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂COD≤150mg/L、SS≤140mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤2mg/L、总镍0.5 mg/L的收水水质标准。同时能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2-新建企业水污染物排放限值-间接排放COD≤150mg/L、SS≤140mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤2mg/L、总镍0.5 mg/L的标准要求。 本项目碱性铁镍蓄电池产能为1000万安时，折合10.78万只，根据企业提供数据，检测期间废水最大流量为0.043m3/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2-新建企业水污染物排放限值-间接排放单位产品基准排水量小于0.25m3/万只的要求。 （3）噪声检测结果与评价 表18 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测 日期; 检测 点位; 昼间; 夜间. 时间; 检测 结果; 风速（m/s）; 风向; 时间; 检测 结果; 风速（m/s）; 风向. 2026. 04.23; 厂界南; 16:00; 56; 1.8; 北; 22:01; 47; 2.1; 北. 2026. 04.24; 厂界南; 15:58; 57; 1.8; 北; 22:01; 48; 1.3; 北. 备注：厂界东、西、北为共用墙，不满足检测条件。. 厂界东、西、北为共用墙，不满足检测条件，由监测结果可知：南厂界昼间噪声值为56~57dB(A)、夜间噪声值为47~48dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 本项目年工作300天，双班制（每班8小时），投料、破碎工序工作时间为300h/a，溶解反应工作时间为1800h/a，验收监测期间，生产工况为90-94%。各项污染物排放情况计算如下。 表19 本项目废气污染物排放情况表 废气类型; 排气筒; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 工作时间(h/a); 核算最大排放量（t/a）; 验收最小工况(%); 满负荷时最大排放总量（t/a）; 环评允许排放量（t/a）＊. 投料废气; DA001; 颗粒物; 0.00912; 300; 0.0027; 90%; 0.0030; /. 镍及其化合物; 8.68×10-8; 300; 0.00000003; 90%; 0.00000003. 溶解反应废气; DA005; 硫酸雾; 0.0167; 1800; 0.0301; 90%; 0.0334. 破碎废气; DA006; 颗粒物; 0.0128; 300; 0.0038; 90%; 0.0042. 合计; 颗粒物; /; 0.0072; 0.0099. 镍及其化合物; /; 0.00000003; 0.006. 硫酸雾; /; 0.0334; 0.0402. 表20 本项目废水排放情况 序号; 排气筒; 污染物; 排放时间（h/a）; 出厂最大排放浓度mg/L; 出厂排放流量（m3/h）; 满负荷运行实际出厂排放量（t/a）; 满负荷运行实际排入环境排放量（t/a）＊; 环评批复排入环境量（t/a）. 1; DW001; COD; 4800; 26; 0.043; 0.00596; 0.0115; 0.0216. 2; 氨氮; 2.14; 0.00049; 0.0011; 0.0011. 3; 总磷; 0.12; 0.000028; 0.0001; 0.0002. 4; 总氮; 35.4; 0.0081; 0.0034; 0.0081. 5; 总镍; 0.05L; 0.00001; 0.00001; 0.00003. 备注＊：验收期间生产工况为90-94%，目前废水排放去向发生变更，由环评中的厂区污水处理站处理后排入新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂），改为排入新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂，该变动已纳入排污许可。 新乡市万庄污水处理厂（东部污水处理厂）出水执行COD 50mg/L、NH3-N 2mg/L、TP0.5mg/L、TN15mg/L、总镍0.05mg/L。新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂出水执行COD 50mg/L、NH3-N 5-8mg/L、TP0.5mg/L、TN15mg/L、总镍0.05mg/L。. 由上表可知，本次项目验收期间各项污染物排放总量小于环评批复建设允许排放量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表21 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于排污许可简化管理，已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目投料废气经收集至“脉冲袋式除尘器”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。颗粒物排放浓度为4.9~6.2mg/m3，排放速率为0.00691~0.00912kg/h，镍及其化合物排放浓度为3×10-5~6×10-5mg/m3，排放速率为1.83×10-8~8.68×10-8kg/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5车间或生产设施排气筒：颗粒物30mg/m3、镍及其化合物1.5mg/m3的标准限值要求。同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 溶解反应废气经收集至“水喷淋+碱喷淋”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。硫酸雾排放浓度为3.66~4.21mg/m3，排放速率为1.24×10-2~1.67×10-2kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准硫酸雾排放浓度45 mg/m3、排放速率1.5kg/h（15m高排气筒）的限值要求。 破碎废气收集后经“脉冲袋式除尘器”处理，处理后经1根15米高排气筒排放。颗粒物排放浓度为7.2~8.5mg/m3，排放速率为1.04×10-2~1.28×10-2kg/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5车间或生产设施排气筒：颗粒物30mg/m3的标准限值要求。同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。 本项目厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：硫酸雾、镍及其化合物均未检出，颗粒物0.260~0.371mg/m3，颗粒物、含镍粉尘废气排放能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6-企业边界大气污染物颗粒物0.3mg/m3、镍及其化合物0.02mg/m3浓度限值的限值要求；硫酸雾废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级硫酸雾-周界外浓度最高点1.2mg/m3的限值要求。 ④本项目生活污水经化粪池处理，与经混凝沉淀+活性炭吸附预处理的生产废水，共同经“综合废水经调节池+SBR反应池”处理后排入新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂进一步处理。 验收检测期间，废水总排放口水质情况为：化学需氧量18-26mg/L，悬浮物18~20mg/L，氨氮1.86~2.14mg/L，总磷0.06~0.12mg/L，总氮32.0~35.4mg/L，总镍未检出，流量为0.038~0.043m3/h，能够满足新乡化学与物理电源产业园区管理委员会污水处理厂COD≤150mg/L、SS≤140mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤2mg/L、总镍0.5 mg/L的收水水质标准。同时能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2-新建企业水污染物排放限值-间接排放COD≤150mg/L、SS≤140mg/L、NH3-N≤30mg/L、TN≤40mg/L、TP≤2mg/L、总镍0.5 mg/L的标准要求。 本项目碱性铁镍蓄电池产能为1000万安时，折合10.78万只，根据企业提供数据，检测期间废水最大流量为0.043m3/h，能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2-新建企业水污染物排放限值-间接排放单位产品基准排水量小于0.25m3/万只的要求。 ⑤厂界东、西、北为共用墙，不满足检测条件，由监测结果可知：南厂界昼间噪声值为56~57dB(A)、夜间噪声值为47~48dB(A)可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的限值要求。 ⑥本项目营运期一般固废主要为：纯水制备产生的废活性炭0.1t/a、废滤芯0.036t/a、废正极条0.25t/a、废筋条0.57t/a、废隔极栅、打包带0.014t/a、废负极板组1.8t/a、废电池壳、密封盖、密封圈1.1t/a、废包装材料15t/a、粉碎工序除尘器回收到的粉尘量为0.1247t/a；危险废物主要为：废正极条0.3t/a、废正极板组1.9t/a、投料工序除尘器回收到的粉尘量为0.3189t/a、污泥3t/a、废水处理设施产生的废活性炭10t/a。 一般固废收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售。项目利用现有一般固废暂存间1座（50m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目危险废物收集至危险废物暂存间后定期委托有相应类别危废处理资质单位安全处置。项目利用现有危废暂存间1座（20m2），满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦验收检测期间，满负荷生产条件下，本项目污染物最大排放量为颗粒物0.0072t/a、镍及其化合物0.00000003t/a、硫酸雾0.0334t/a，COD0.0115t/a、氨氮0.0011t/a、TP 0.0001t/a、TN 0.0034t/a、总镍0.00001t/a，能够满足环评批复允许排放量颗粒物0.0099t/a、镍及其化合物0.006t/a、硫酸雾0.0402t/a，COD0.0216t/a、氨氮0.0011t/a、TP0.0002t/a、TN0.0081t/a、总镍0.00003t/a的指标要求。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南省恒明新能源有限公司年产1000万安时碱性铁镍蓄电池项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-410711-38-03-004920 |  | 建设地点 |  | 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3842 镍氢电池制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建（迁建） √改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.94815 ° N 35.3561 ° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 碱性铁镍蓄电池1000万安时/a |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 碱性铁镍蓄电池1000万安时/a |  | 环评单位 |  | 新乡市蓝天环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环告表[2020]5号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2022.3 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2026.1.12 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2026.03.25 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南省恒明新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市嘉汇玻璃钢环保设备有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410711MA3X7RRD2H001R |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南省恒明新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南琢磨检测研究院有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90~94% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 50 |  | 所占比例（%） |  | 5.88% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 60 |  | 所占比例（%） |  | 7.1% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 35 |  | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理(万元) |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 20 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南省恒明新能源有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410711MA3X7RRD2H |  | 验收时间 |  | 2026年4月-9月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9)* | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨） | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0115 | 0.0216 | / | 0.0115 | 0.0216 | / |  |  | / |  |
|  | 氨 氮 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0011 | 0.0011 | / | 0.0011 | 0.0011 | / |  |  | / |  |
|  | TP | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0001 | 0.0002 | / | 0.0001 | 0.0002 | / |  |  | / |  |
|  | TN | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0034 | 0.0081 | / | 0.0034 | 0.0081 | / |  |  | / |  |
|  | 总镍 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.00001 | 0.00003 | / | 0.00001 | 0.00003 | / |  |  | / |  |
|  | 废 气 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0072 | 0.0099 | / | 0.0072 | 0.0099 | / |  |  | / |  |
|  | 镍及其化合物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.00000003 | 0.006 | / | 0.00000003 | 0.006 | / |  |  | / |  |
|  | 硫酸雾 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0334 | 0.0402 | / | 0.0334 | 0.0402 | / |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表单位（盖章）：河南省恒明新能源有限公司                填表人（签字）：                      项目经办人（签字）：